Заходи щодо реалізації проєкту:

| № п\п | Назва заходу | Строки | Результат | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І етап. Підготовчий |  |  |  |  |
| 1 | Створення робочої групи у закладі по реалізації проєкту. | 1 тиждень | Створено групу, розподілено обов’язки | Автор проєкту, керівник закладу |
| 2 | Підготовка необхідної документації на реалізацію проєкту з розпорядниками коштів | 2 тижні | Підписання договорів, отримання коштів | Автор проєкту, керівник закладу, балансоутримувач, розпорядники коштів. |
| 3 | Проведення тендерів на закупівлю | 1 місяць | Договори постачальниками | Розпорядник коштів |
| 4 | Отримання необхідного обладнання | 2 тижня | Отримано необхідне обладнання | Автор проєкту, розпорядник |
| 5 | Підготовка приміщення | 2 місяці |  |  |
| 5.1 | Монтаж електрокабелів | 1 тиждень | Змонтовано електропроводку | Розпорядник коштів |
| 5.2 | Монтаж вікон | 1 тиждень | Встановлено металопластикові вікна | Розпорядник коштів |
| 5.3 | Виконання косметичного ремонту. Встановлення безпечного покриття | 1 місяць | Встановлено безпечне покриття | Розпорядник коштів |
| 5.4 | Встановлення спортивно-ігрового обладнання | 1 тиждень | Оснащене приміщення | Розпорядник коштів |
| ІІ етап. Реалізація |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення створення простору для занять спортом | Навч.рік з вересня 2021 | Створено безпечне дозвілля | Автор проєкту |
| 2 | Гармонійне виховання дітей, їх оздоровлення, фізичний розвиток для швидкої соціалізації в суспільстві. | Навч рік з вересня 2021 | Формування позитивного ставлення до спорту | Автор проєкту |
| 3 | Ефективне використання енергоресурсів на освітлення та опалення | постійно | Енергоекономія | Автор проєкту, працівники ЗДО |
| ІІІ етап. Підсумки |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка звітної документацї | 1 місяць | Звіт з підсумками про виконану роботу | Розпорядник коштів, автор проєкту |
| 2 | Презентація підсумків проєкту | 1 тиждень | Висвітлення у ЗМІ , рекламний кліп у соцмереах про результати проєкту | Автор проєкту |