ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту капітального ремонту існуючих пішохідних доріжок, благоустрою території зони відпочинку «Сім пелюсток».

| № п/п | Захід | Стаття витрат (товар, робота, послуга) | Розрахунок статті витрат* |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн) ** | кіль-кість | сума (грн) ** | громад-ський бюджет (грн) ** | співфінансування автора (грн) ** |
|  | Захід 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укладання договорів на виконання робіт та послуг | Робота/послуги |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Виконання топографічно-геодезичної зйомки | послуга | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 39,00 | 9 961,00 |
| 1.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації | робота | 35 000,00 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| 1.3 | Експертиза проєкту | робота | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| 1.4 | Авторський нагляд | робота | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| 1.5 | Технічний нагляд | робота | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| Разом |  |  |  |  | 59 000,00 | 49 039,00 | 9 961,00 |
|  | Захід 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок, улаштування зони «Сім пелюсток» | робота |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Знімання ґрунту м2 |  | 20,00 | 250 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2.2 | Укладка плитки м² |  | 120,00 | 430 | 51 600,00 | 51 600,00 |  |
|  | Плитка м² |  | 150,00 | 430 | 64 500,00 | 64 500,00 |  |
| 2.3 | Установка бордюр шт. |  | 30,00 | 1 860 | 55 800,00 | 55 800,00 |  |
|  | Бордюр шт. |  | 39,00 | 1 860 | 72 540,00 | 72 540,00 |  |
| 2.4 | Пісок тн |  | 230,00 | 0,75 | 173,00 | 173,00 |  |
| 2.5 | Цемент кг. |  | 2,80 | 5 000 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
| 2.5 | Відсів тн. |  | 200,00 | 30 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 2.6 | Граншлак тн. |  | 220 | 105 | 23 100,00 | 23 100,00 |  |
| 2.7 | Транспортні витрати |  | 130,00 | 141 | 18 330,00 | 18 330,00 |  |
| Разом |  |  |  |  | 311 043,00 | 311 043,00 | 0,00 |
|  | Захід 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустрій |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Встановлення паркового обладнання од |  | 643 | 14 | 9 002,00 | 9 002,00 |  |
|  | Паркова лавочка од |  | 4 300 | 10 | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
|  | Паркова гойдалка (з навісом)од |  | 19 000 | 4 | 76 000,00 | 76 000,00 |  |
| Разом |  |  |  |  | 128 002,00 | 128 002,00 | 0,00 |
| Загальний бюджет проекту (грн)**: |  |  |  |  | 498 045,00 | 488 084,00 | 9 961,00 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  | 100% | 98% | 2% |

|  |  |  | В.Є. Турік |
| --- | --- | --- | --- |
| (підпис автора проекту) |  |  | (ініціал, прізвище) |
|  |  |  | (дата) |
|  |  |  | О.В.Фатєєв |
| (підпис співавтора проекту) |  |  | (ініціал, прізвище) |
|  |  |  | (дата) |