#### План-графік реалізації заходів проєкту

| #### Термін | #### Захід | #### Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| #### Січень-травень | #### Закупівля всіх необхідних матеріалів та обладнання | #### Головний розпорядник коштів |
| #### Червень-липень | #### Ремонт приміщення | #### Підрядна організація-виконавець робіт |
| #### Серпень | #### Проведення швидкісного інтернету | #### Підрядна організація-виконавець робіт |
| #### Серпень | #### Роботи по облаштуванню визначеного приміщення | #### Підрядна організація-виконавець робіт |
| #### Січень-вересень | Висвітлення інформації у ЗМІ, на сайтах та у соціальних мережах, моніторинг громадської думки | #### Автор проєкту, адміністрація КЗШ І-ІІІ ст. №61 |
| #### Вересень | #### Початок експлуатації кабінету хімії та оформлення необхідної документації | #### Автор проєкту, адміністрація КЗШ І-ІІІ ст. №61 |