**План-графік реалізації заходів проєкту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Термін** | **Захід** | **Відповідальний** |
| Січень-травень | Закупівля всіх необхідних матеріалів та обладнання | Головний розпорядник коштів |
| Червень-липень | Ремонт приміщення | Підрядна організація-виконавець робіт |
| Серпень | Проведення швидкісного інтернету | Підрядна організація-виконавець робіт |
| Серпень | Роботи по облаштуванню визначеного приміщення | Підрядна організація-виконавець робіт |
| Січень-вересень | Висвітлення інформації у ЗМІ, на сайтах та у соціальних мережах, моніторинг громадської думки | Автор проєкту, адміністрація КЗШ І-ІІІ ст. №61 |
| Вересень | Початок експлуатації кабінету хімії та оформлення необхідної документації | Автор проєкту, адміністрація КЗШ І-ІІІ ст. №61 |