ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

«Апгрейд харчоблоку ЗДО №263 «Сучасна кухня для супердітей»

Загальний бюджет проекту

| № п/п | Захід |  | Стаття витрат (товар, робота, послуга) | Розрахунок статті витрат* |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн) ** | кіль-кість | сума (грн) ** | громад-ський бюджет (грн) ** | співфінансування автора (грн) ** |
| 1. | Ремонт приміщення: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж покриття підлоги та стін |  | робота | 110 | 120 кв.м | 13200 | 13200 |  |
| 1.2 | Заміна електропроводки в приміщеннях харчоблоку, в т.ч. матеріали і обладнання |  | послуга | 119200 |  | 119200 | 119200 |  |
| 1.3 | Заміна трубопроводiв водопостачання та водовідведення в т.ч. матеріали і обладнання |  | послуга | 3000 | 35 м.п. | 105000 | 105000 |  |
| 1.4 | Демонтаж старих дверей та встановлення металопласткових на харчоблоці |  | робота | 12000 | 5. | 60000 | 60000 |  |
| 1.5 | Вирівнювання стін, шпаклювання, вирівнювання підлоги, улаштування кахельної плитки, затірка швів, в т.ч. і матеріали |  | послуга | 1490 | 190 | 283100 | 283100 |  |
| 1.6 | Монтаж стелі гіпсокортоном з підготовкою під фарбування, фарбування стелі, в т.ч. матеріали |  | послуга | 1050 | 50 кв.м | 52500 | 52500 |  |
| 1.7 | Ремонт входу до харчоблоку, естокади, в т.ч. і матеріали |  | послуга | 3350 | 20 кв.м | 67000 | 67000 |  |
| Разом |  |  |  |  |  | 700000 | 700000 | 0 |
| 2 | Придбання обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Плита індукційна промислова (4-ти комфор.) | товар |  | 45000 | 2 | 90000 | 90000 |  |
| 2.2 | # Електрична сковорода промислова 40 л. | товар |  | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 2.3 | # Машина для переробки овочів | товар |  | 27920 | 1 | 27920 |  | 27920 |
| 2.4 | # Набір посуду для індукційних плит (пательня 32*5 см – 2 шт., сотейник 18*10,5 см., 2,7 л. – 2 шт., каструлі нерж.цил. нерж./кр по 1 шт.обьємом 11 л., 13 л., 22л.) | товар |  | 12540 | 2 | 25080 | 25080 |  |
| 2.5 | # Набір посуду для готування (дошки обробні – 5 шт., ножі поварські – 5 шт.,поварська ложка – 3 шт., половники – 5 шт.) | товар |  | 5000 | 2 | 10000 | 10000 |  |
| 2.6 | # Електрокип’ятильник (чайник наливний) 20 л. | товар |  | 5900 | 1 | 5900 | 5900 |  |
| 2.7 | # Зонт вентиляційний з вентканалами, двигуном та фільтрами | товар |  | 98000 | 1 | 98000 | 98000 |  |
| 2.8. | Шафа для хліба н/с з дерев’яними полицями | товар |  | 12500 | 1 | 12500 | 12500 |  |
| 2.9 | Холодильна шафа промислова 700 л. | товар |  | 26000 | 2 | 52000 | 52000 |  |
| 2.10 | Параконвектомат на 5-7 деко | товар |  | 110000 | 1 | 110000 | 110000 |  |
| 2.11 | Лінія обробки продуктів харчування (столи з полицями н/с – 4 шт., ванни мийні н/с – 2 шт., стелажі н/с – 2шт.) | товар |  | 95000 | 1 | 95000 | 95000 |  |
| 2.12 | Жарочна шафа 3-секційна з конвекцією | товар |  | 39000 | 1 | 39000 | 39000 |  |
| 2.13 | Рукомийник зі змішувачем та тумбою | товар |  | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 2.14 | Міксер планетарний 20 л. | товар |  | 35000 | 1 | 35000 | 35000 |  |
| 2.15 | Змішувач | товар |  | 2460 | 5 | 12300 | 12300 |  |
| 2.16 | Сушка для рук | товар |  | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 2.17 | Лар для овочів стаціонарний | товар |  | 3400 | 3 | 10200 | 10200 |  |
| 2.18 | Підтоварник | товар |  | 2000 | 2 | 4000 | 4000 |  |
| 2.19 | Каструля з н/с 40 літрів | товар |  | 3500 | 2 | 7000 | 7000 |  |
| 2.20 | Каструля з н/с 30 літрів | товар |  | 2500 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 2.21 | Гастроємність GN 1/1-150 | товар |  | 1200 | 8 | 9600 | 9600 |  |
| Разом |  |  |  |  |  | 696000 | 668080 | 27920 |
| Загальний бюджет проєкту (грн)**: |  |  |  |  |  | 1396000 | 1368080 | 27920 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проєкту, % |  |  |  |  |  | 100% | 98% | 2% |

|  |  |  | Романова Ю.І. |
| --- | --- | --- | --- |
| (підпис автора проєкту) |  |  | (ініціал, прізвище) |
|  |  |  | (дата) |
|  |  |  | Мосіна Н.С. |
| (підпис співавтора проєкту) |  |  | (ініціал, прізвище) |
|  |  |  | (дата) |