ПРОЕКТ

«Перший крок разом з Red Rock»

(облаштування спортивного майданчика ЗОШ № 12 на вулиці Алмазна, 3 )

для участі в конкурсі проєктів місцевого розвитку

«Громадський бюджет»

Автор проєкту

Матухно Нікіта Дмитрович

Співавтор проєкту

Юрченко Тарас Олександрович

м. Кривий Ріг

2020р.

Додаток 4

до Положення про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет», реалізація яких планується у 2021 році (підпункти 7.7.1.3, 7.7.2.3)

ФОРМА ПРОЕКТУ

| № п/п | Назва розділу, підрозділу | Стор. |
| --- | --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проекту |  |
| ІІ | Проект |  |
| 1 | Анотація проекту |  |
| 2 | Докладний опис проекту |  |
| 2.1 | Опис проблеми |  |
| 2.2 | Мета та завдання проекту |  |
| 2.3 | Технологія досягнення цілей |  |
| 2.4 | Очікувані результати від виконання проекту |  |
| ІІІ | Бюджет проекту |  |
| ІV | Додатки: |  |

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

(починати з нової сторінки)

| Назва проекту (не більше 100 символів з урахуванням пробілів) | «Перший крок разом з Red Rock» (облаштування спортивного майданчика ЗОШ № 12 на вулиці Алмазна, 3 ) |  |
| --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект | Центрально-Міський |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/яким відповідає проект (визначені в пункті 3.7. Положення) | 3.7.2.2 благоустрою |  |
| Адреса автора проекту | м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська 26/84 |  |
| Номер мобільного телефону, e-mail | 096-408-88-13, chezarino1985@gmail.com |  |
|  | (грн) | (%) |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: | 1 399 649,00 | 100% |
| - за рахунок коштів міського бюджету; | 1 371 656,00 | 98 % |
| - за рахунок співфінансування | 27 993,00 | 2 % |

Продовження додатка 4

ІІ. ПРОЕКТ

«Перший крок разом з Red Rock» (облаштування спортивного майданчика ЗОШ № 12 на вулиці Алмазна, 3)

- Анотація проекту

Актуальність проекту зі створення спортивного майданчика на мікрорайоні Карачуни важко переоцінити. Останнім часом, ми все частіше чуємо головним привітанням на всіх святах, заходах і просто в спілкуванні з близькими людьми є побажання здоров'я. Є ряд факторів, на який ми не можемо вплинути або взагалі, або можемо на них впливати дуже повільно. Мало хто зможе посперечатися, що здоров'я це те, що необхідно підтримувати все своє життя, але фундамент необхідно закладати з самого дитинства. Сьогодні досить багато викликів для підростаючого покоління таких як: гаджетизація, пропаганда алкоголю і наркотиків. Боротися з цими негативними моментами можна і потрібно. Один із способів відвести в сторону, відвернути і дати альтернативу, є спорт. Але як затягнути, перетягти дитини, коли мало того, що по той бік яскраві комп'ютерні ігри, а по цей бік повна відсутність спортивної інфраструктури. Скажіть, що ви оберете посидіти і пограти в комп'ютер в зручному кріслі або побігати по коліно в пилу, падаючи на камені і постійно пробиваючи м'яч об цвяхи, шипи і скло? Звичайно багато дітей, та що там говорити, майже всі діти обирають комп'ютер. Тому будівництво першого сучасного майданчика на Карачунах на базі 12 школи, є не просто актуальним проектом, це життєво важливий крок у боротьбі за здоров'я наших дітей зараз і в майбутньому.

Очікувані результати проекту:

- Діти і підлітки можуть робити перщі кроки в спорті на комфортному, безпечному і яскравому майданчику;

- Людину до спорту треба долучати з дитячого віку, долучив дитину до спорту сьогодні мы отримаємо здорову, гармонічно розвинену людину завтра;

- Цей майданчик може стати магнітом для підлітків і вони зможуть не просто розвивати  свої фізичні властивості, а й социалізуються путем нових знайомств, дружніх зв’язків, спілкування з однолітками, що об’єднані одним захопленням;

- мешканці мікрорайона зможуть подивитися, що школьні майданчики бувають іншими, і що це лише перша ластівка на шляху до розвитку інфраструктури міста.

Обсяг коштів та джерела фінансування: Фінансування проекту планується за рахунок коштів конкурсу «Громадський бюджет - 2021» - 1 371 656,00 грн., а також за рахунок власного внеску авторів проекту - 27 993,00 грн. Загальний бюджет проекту – 1 399 649,00 грн.

2. Докладний опис проекту:

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект

Нещодавно  в двох соціальних сетях було опубліковане відео, де хлопці на тренуванні грають на грунтовому полі, все в пилу, підписано відео було так  «В 90-і ми грали на таких майданчика» в сеті фейсбук, де переважно доросліше покоління, це відео змусило ностальгувати та згадати молоді часи, як вони бігали на таких самих майданчиках. В сеті інстаграм, де переважно молоді люди, першим коментарем до відео став «але зараз не 90-і». Цей коментар влучив в саму ціль, змусивши  обміркувати, зараз 2020 рік, ми вже як 19 років перейшли до 21 століття, а рівень інфраструктури все той самий, все так саме жахливий, все так саме небезпечний, все так саме несучасний. Мікрорайон Карачуни якщо взяти змичку, МОДР, макулан, є найнаселенішим мікрорайоном в центрально-міському районі але при цьому на має жодного спортивного майданчика, який хоч здалеку міг відповідати сучасним вимогам. Будівництво майданчика приверне велику кількість дітей до занять спортом, що в свою чергу скоротить кількість дітей обравших алкоголь та наркотки. Ще одним позиитивним чинником є проведення змагань різного рівня, як районного так і міського рівня, що дасть розвиток не тільки спортсменів, а й вболювальників, цілі сімї зможуть проводити вільний час вболюваючи за своїх дітей, свої команди та підтримуючи здоровий спортивний азарт .

Цільові групи, на які спрямовані результати проекту:

- Абсолютно всі діти віком від 5 і до 95 років, майданчик не має вікового обмеження, головне обмеження це обмеження кількості  бажаючих займатися спортом;

- Школярі 6-18 лет можуть проводити уроки фізкультури не дихаючи пилом гранотсіву та землі;

- школярі, студенти, дорослі люди і спортивні ветерани зможжуть проводити тренування і змагання на данному об’екті;

- мешканці мікрорайона зможуть проводити вільний час спостерігаючи за спортивними змаганнями і на прикладі змагань, доводити дітям, що є набагато цікавіщі і емоційніщі речі ніж планшет та телефон, що не кажи, а зі спортом краще, аніж без нього;

2.2. Мета та завдання проекту

Упродовж 2021 року перетворити існуючий куточок шкільної территорії в сучасний многофункціональний майданчик, який повинен стати магнитом для дітей та підлітків, що приверне увагу до спорту, та здорового образу життя.

Завдяки реалізації проекту ми очикуєем, що не тільки привернем увагу великої кількості дітей до спортивного життя, та подаруємо величезній кількості сімей гарні і позитивні емоції. Впевнений цей майданчик стане початком для багатьох товариськіх відношень, стартом справжньої дружби, яка візьме старт на спортивному майданчику і пройде все життя від шкільних змагань, до ветеранських турнірів. Подібні проекти стануть початком спортивного, соціального та духовного розвитку молодого покоління. Впевнений, що спорт та команда є важливим фактором в гармонійному розвитку підлітків, чого так не вистачає в сучасному світі.

Проект відповідає наступним напрямкам Положення про конкурс "Громадський бюджет 2021":

3.7.2.2. – благоустрою.

В межах проекту планується реалізувати наступні завдання:

- На підготовчому етапі, який буде відбуватися після перемоги у конкурсі, заплановано:

- укласти договір на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів або одержувачем коштів нижчого рівня;

- виконати зобов’язання по співфінансуванню проекту.

- На етапі реалізації проекту планується будівництво спортивного майданчика, придбання та встановлення спортивного обладнання та місць для глядачів.

2.3. Технологія досягнення цілей

На підготовчому етапі, який буде відбуватися після перемоги у конкурсі, заплановано:

- укласти договір на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів та/або одержувачем коштів нижчого рівня;

- здійснити пошук партнерів проекту;

- виконати зобов’язання по співфінансуванню проекту.

На етапі реалізації проекту планується:

- улаштування баскетбольного майданчику розміром 21х34 із тротуарної плитки ФЕМ, поребрику та модульного пластикового спортивного покриття;

- улаштування металевої огорожі навколо майданчику та 2-х хвірток;

- будуть встановлені 2 баскетбольні щити з кільцями, кожен з яких буде надійно закріплений на 4-ьох металевих опорах;

- виготовлення та монтаж трибун на 76 сидячих місць.

  - Очікувані результати від виконання проекту

Короткотривалі результати реалізації проекту:

Будівництво спортивного майданчика вплине на:

- 	щонайменше: можливість проводити безпечні, яскраві уроки фізичного фиховання на яких дітям не доведеться дихати пилом після кожного руху.

- Можливість проводити тренування в позашкільний час, що приведе до більшого захоплення спортом і меньшого впливу вулиці в поганому розумінні цього слова;

- Мікрорайон Карачуни отримає сучасний майданчик на якому можно буде проводити не тільки спортивні змагання, а й веселі старти, естафети та інщі заходи для всієї родини.

Перспективні наслідки реалізації проекту:

- майданчик стане магнитом для всіх людей, хто обрав світлу сторону здоров’я, спорту та корисного проведення часу;

- діти і дорослі зможуть щодня насолоджуватися не тільки командними буденними іграми, а ще й отримують задоволення від азарту кубкових матчів, які на цьому майданчику будуть особливо яскравими та пам’ятними;

- діти більше будуть володіти спортивними термінами, та більше приділяти уваги вивченю спортивних тонкощів і як наслідок меньше часу залишиться для шкідливих впливів вулиці.

Продовження додатка 4

ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

«Перший крок разом з Red Rock»

(облаштування спортивного майданчика ЗОШ № 12 на вулиці Алмазна, 3)

Загальний бюджет проекту

| № п/п | Захід | Стаття витрат (товар, робота, послуга) | Розрахунок статті витрат* |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн) ** | кіль-кість | сума (грн) ** | громадський бюджет (грн) ** | співфінансування автора (грн) ** |
| 1. | Захід 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробка проєктно-кошторисної документації | робота | 49 000,00 | 1 | 49 000,00 | 21 007,00 | 27 993,00 |
| 1.2 | Експертиза проєкту | робота | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| 1.3 | Технічний нагляд | робота | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 1.4 | Авторський нагляд | робота | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| РАЗОМ 1 |  |  | 81 000,00 |  | 81 000,00 | 53 007,00 |  |
| 2. | Захід 2 Капітальний ремонт спортивного майданчика |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улаштування основи під спортивний майданчик (розробка ґрунту, планування, перевезення). | робота | 57 908,00 | 1 | 57 908,00 | 57 908,00 |  |
| 2.2 | Улаштування підготовчого шару під покриття майданчику | робота | 160 006,00 | 1 | 160 006,00 | 160 006,00 |  |
| 2.3. | Улаштування покриття | робота | 308 160,00 | 1 | 308 160,00 | 308 160,00 |  |
| 2.4 | Встановлення бетонних поребриків | робота | 81 500,00 | 1 | 81 500,00 | 81 500,00 |  |
| 2.5 | Улаштування модульного пластикового спортивного покриття | робота | 300 707,00 | 1 | 300 707,00 | 300 707,00 |  |
| 2.6 | Улаштування металевої огорожі та хвіртки | робота | 124 150,00 | 1 | 124 150,00 | 124 150,00 |  |
| 2.7 | Встановлення баскетбольного щита, стійки, кільця (закупівля яких передбачена проектною документацією) | робота | 104 000,00 | 1 | 104 000,00 | 104 000,00 |  |
| 2.8 | Встановлення трибун (закупівля яких передбачена проектною документацією) | робота | 182 218,00 | 1 | 182 218,00 | 182 218,00 |  |
| РАЗОМ 2 |  |  |  |  | 1 318 649,00 | 1 318 649,00 |  |
| Загальний бюджет проекту (грн)**: |  |  |  |  | 1 399 649,00 | 1 371 656,00 | 27 993,00 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  | 100% | 98% | 2% |

|  |  |  | Матухно Нікіта Дмитрович |
| --- | --- | --- | --- |
| (підпис автора проекту) |  |  | (ініціал, прізвище) |
|  |  |  | (дата) |
|  |  |  | Юрченко Тарас Олександрович |
| (підпис співавтора проекту) |  |  | (ініціал, прізвище) |
|  |  |  | (дата) |