ПРОЕКТ

«БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДОДОМУ»

2017 рік

ЗМІСТ ПРОЕКТУ:

- Анотація проекту---------------------------------------------------------1

- Опис проекту--------------------------------------------------------------2

  - Докладний опис проекту:

  - Мета та завдання проекту

  - Технологія досягнення цілей

  - Очікувані результати від виконання проекту

- Бюджет проекту -----------------------------------------------------------4

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту (не більше 15 слів) | Безпечна дорога додому |  |
| --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект | Інгулецький |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті Положення 3.7.) | Благоустрій |  |
| Адреса автора проекту | м. Кривий Ріг вул. Гірників б. 44 кв.116 |  |
| Телефон, факс, e-mail | Т. 0983049727, osbb_nedelina_24@ukr.net |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: | 241895 грн. | 100% |
| - за рахунок коштів міського бюджету; | 216 895грн. | 89,66 % |
| - за рахунок власного внеску | 25 000 грн. | 10,34 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Гавриленко І.В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор проекту |  |  |  | підпис |  |  |  | ініціал, прізвище |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |

І. Анотація проекту:

Проект має назву «БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДОДОМУ».

Проблема яка може бути розв’язана після реалізації проекту є дуже актуальною,  так як в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу є розташовані три будинки в крайній точці, які не пов’язані з іншою частиною району жодною культурною пішохідною алеєю, відсутнє освітлення, навколо будинку самопротоптані стежки, амброзія више людського зросту та очерет.

Для реалізації проекту необхідно провести ряд заходів а саме:

| № | Зміст заходу | Хто реалізовуватиме |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення рекламних заходів для отримання перемоги серед населення | Автор проекту |
| 2 | Закупка будівельних матеріалів | Автор проекту разом з партнерською організацією |
| 3 | Проведення будівельних робіт | Партнерська організація |
| 4 | Збереження отриманих результатів | Партнерська організація |

Після реалізації проекту отримаємо результат який забезпечить різним соціальним верствам населення міста безпечний прохід до місця проживання, рівні та акуратні та освітлені алеї, урни для збору сміття, озеленення культурними рослинами.

Для реалізації проекту необхідно 221895 грн., з яких кошти громадського бюджету 196 895грн., власний внесок 25 000 грн. (власний внесок складатиметься з внесків партнерських організацій на закупку урн, щебню, проведення будівельних робіт та ін.).

ІІ. Опис проекту

2.1. Докладний опис проекту:

Проект направлений на розв’язання проблеми відсутності пішохідних доріжок навколо багатоквартирного житлового будинку через який проходять мешканці інших будинків, освітлення даного місця та встановлення урн для збору сміття.

Проект направлений на цільову групу всіх верств населення від дітей, які бояться самостійно проходити дану небезпечну ділянку шляху, до пенсіонерів, прохід через дану ділянку не лише небезпечний у плані нападу злочинців, а і не рівна поверхня не дає змоги нормально пересуватися без ризику отримання травм від падіння. Зарості амброзії, які в ході реалізації проекту також будуть ліквідовані, взагалі завдають шкоди здоров’ю всім мешканцям Інгулецького району.

2.2. Мета та завдання проекту

Мета проекту – це будівництво пішохідної  освітленої алеї для мешканців віддалених будинків Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Завданням проекту є розчищення території, замощення пішохідної алеї плиткою і встановлення бордюрів, установка освітлювальних ліхтарів, які будуть живитися від енергії світла (приклад енергозбереження), прибирання території та висадка газонної трави та дерев.

Проект відповідає пріоритетному напрямку 3.7.2.2  конкурсу, визначеним у пункті 3.7. Положення (благоустрій).

2.3. Технологія досягнення цілей

Проект буде реалізований за допомогою залучення коштів громадського бюджету та допомоги партнерських організацій.

Основним методом реалізації проекту буде об’єднання мешканців будинків для досягнення бажаної цілі. Проведення будівельних робіт спільними зусиллями.

Заходи проекту

| № | Вид заходу | Шляхи реалізації | Отримані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення території від засмічення, вирубка заростів, покіс бур’янів, збирання та вивезення сміття | За допомогою мешканців навколишніх будинків | Чиста підготовлена територія для прокладання алеї пішоходів |
| 2 | Розмітка території | Партнерська організація | Можливість розпочати будівельні роботи по прокладці алеї |
| 4 | Закупівля будівельних матеріалів | Автор проекту | Розпочато будівництво |
| 5 | Доставка будівельних матеріалів | Партнерськими організаціями | Наступна стадія будівництва |
| 6 | Засипка території під укладку плитки, установлення бордюрів | Партнерська організація | Третя стадія будівництва |
| 7 | Встановлення ліхтарів дворового освітлення | Партнерська організація | Для освітлення пішохідної доріжки |
| 8 | Закупка та встановлення урн | Партнерська організація | Для запобігання повторного засмічення території |
| 9 | Висадка зелених насаджень | Зусиллями мешканців будинку | Для запобігання заростанням амброзії та іншими шкідливими рослинами |

2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Проект направлений на довготривалі результати, дана алея буде слугувати не одному поколінню мешканців м. Кривого Рогу. Зникне одне із найнебезпечніших місць концентрації злочинців та наркоманів в районі.

Після закінчення фінансування проект матиме можливість далі існувати та розвиватися завдяки навколо розташованим ОСББ, які зобов’язуються проводити поточні ремонти та прибирання даної території.

ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

241895,00грн.

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ціна за одиницю | сума | громадський бюджет | заявник разом із партнерами |
| 1. | Очищення території від засмічення, вирубка зарослів, покос смітників, збирання та вивезення сміття |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка пакетів для збору мусора | 10 Шт.. | 20.00 | 200,00 | - | 200,00 |
| 1.2 | Закупка інвентарю | 5 Шт.. | 60,00 | 300,00 | - | 300,00 |
| 1.3 | Вивезення сміття | 2 Шт.. | 1000,00 | 20000,00 | - | 2000,00 |
| 1.4 | Вирубка заростей | 400 М2 | 1380,00 | 1380,00 | - | 1380,00 |
| 1.5 | Закупка бензину для вирізання хащів | 10 літри | 22,00 | 220,00 | - | 220,00 |
| 1.6 | Закупка ліхтарів | 2 шт | 6150,00 | 12300,00 | 12300,00 | - |
| Разом |  |  |  |  | 12300,00 | 4100,00 |
| 2. | Розмітка території | роботи | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 3. | Закупка будівельних матеріалів |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плитка "Старый город"(4см) серый | 700 М2 | 104,00 | 72800,00 | 72800,00 | - |
| 3.2 | Бордюр сірий 60 см | 740 Шт.. | 24,00 | 17760,00 | 17760,00 | - |
| Разом |  |  |  | 90560,00 | 90560,00 | - |
| 4 | Доставка матеріалів |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка тротуарной плитки | 9 шт | 1300,00 | 11700,00 | 11700,00 |  |
| 4.2 | Доставка піска | 150 шт | 6,5 | 975,00 | 975,00 |  |
| 4.3 | Цемент | 25 кг | 60,00 | 10800,00 | 10800,00 |  |
| Разом |  |  |  | 23475,00 | 23475,00 |  |
| 5 | Засипка території під укладку плитки, установлення бордюрів |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Розрівнювання території | 700 М2 | 20,00 | 1400,00 | - | 1400,00 |
| 5.2 | Зсипання піском під укладку плитки | 700 М2 | 20,00 | 1400,00 | - | 1400,00 |
| Разом |  |  | 40,00 | 2800,00 |  | 2800,00 |
| 6 | Встановлення ліхтарів дворового освітлення | 2 шт | 500,00 | 1000,00 | - | 1000,00 |
| Разом |  |  | 500,00 | 1000,00 | - | 1000,00 |
| 7. | Закупка та встановлення урн | 4 шт | 200,00 | 800,00 | - | 800,00 |
| Разом |  |  | 200,00 | 800,00 | - | 800,00 |
| 8 | Висадка зелених насаджень |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Культивація земельної ділянки | 200 М2 | 75,00 | 15000,00 | - | 15000,00 |
| 8.2 | Закупка посадкового матеріалу | 15 кг | 80.00 | 1200,00 | - | 1200,00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 16200,00 |
|  | Всього по проекту: |  |  |  | 216895,00 | 25000,00 |
| Загальний бюджет проекту |  |  |  |  | 216895,00 | 25000,00 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  |  |

* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.

| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |

Додаток 1

до Форми проекту

#### РЕЗЮМЕ АВТОРА ПРОЕКТУ

#### (керівника інституту громадянського суспільства)

- Гавриленко Інна Валеріївна

- Науковий ступінь відсутній, почесні нагороди відсутні

- Базова освіта СШ № 99 2005 рік, вища Криворізький національний інститут Київського національного університету – фахівець в галузі права 2010 рік.

- Юрисконсульт ДНЗ « Інгулецький професійний ліцей».

- Голова правління ОСББ « Інгулець – 31» з 2010 року, керуюча справами ОСББ «Перемоги, 55» з 2016 саме там де існує описана в проекті проблема.

- Учасник проектів: Мій дім ОСББ – 2016 року, « Громадський бюджет 2015 рік», переможець проектів: « 100 дворів» 2016 року, « Енергоефективності та енергозбереження» 2014 рік,  « Енергоефективності та енергозбереження» 2013 рік обласний бюджет,

- Телефон для зв’язку/факс, е-mail. . 0983049727, osbb_nedelina_24@ukr.net

Додаток 2

до Форми проекту

### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

№_____ від ______________2017 року

________________________________(надалі – учасник конкурсу) в особі

(назва автора проекту (конкурсанта)

___________________, з одного боку, та ___________________________ в особі

(ПІБ)                                                                                 (назва організації-партнера 1)

___________________, який діє на підставі _______________________________

(ПІБ)

_______________________________________________________, з іншого боку,

та ___________________________ в особі _______________________________

(ПІБ)                                                                                 (назва організації-партнера 2)

___________________, який діє на підставі _______________________________

(ПІБ)

_______________________________________________________, з іншого боку,

(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність організації)

дійшли згоди та вирішили:

1. Об’єднати організаційні, технічні, фінансові можливості для підготовки й реалізації проекту Безпечна дорога додому

(назва проекту)

2. Розподілити обов’язки таким чином:

2.1 учасник конкурсу бере на себе такі зобов’язання: оформлення документів, організація закупок, надання звітів

2.2 _Зелений центр__бере такі зобов’язання: надання безоплатної фінансової допомоги для проведення суботників направлених на прибирання території та озеленення території.

2.3 ПрАТ « ІнГЗК»_бере на себе такі зобов’язання: надання підтримки для вивезення сміття, завезення щеня та відсіву

| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |
| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |

Примітка. Цей протокол підписується в разі наявності організації-партнера. За умови участі більшої кількості організацій-партнерів, протокол доповнюється відомостями про кожну організацію та завіряється підписами керівників і печатками організацій (у разі наявності).

Додаток 3

до Форми проекту

          - Інформація про ПАРТНЕРСЬКу ОРГАНІЗАЦІю

| - Партнер |  |
| --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера |  |
| Місце розташування |  |
| Юридичний статус |  |
| Офіційна адреса |  |
| Відповідальна особа |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адреса електронної пошти |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних і тимчасових) |  |
| Роль у підготовці проекту |  |
| Завдання, пов’язані з реалізацією проекту, у тому числі фінансові зобов'язання, що покладаються на організацію-партнера |  |

| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |