ПРОЕКТ

«Майданчик для домашніх улюбленців»

2017 рік

ЗМІСТ ПРОЕКТУ:

- Анотація проекту---------------------------------------------------------1

- Опис проекту--------------------------------------------------------------2

  - Докладний опис проекту:

  - Мета та завдання проекту

  - Технологія досягнення цілей

  - Очікувані результати від виконання проекту

- Бюджет проекту -----------------------------------------------------------4

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту (не більше 15 слів) | Майданчик для домашніх улюбленців |  |
| --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект | Інгулецький |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті Положення 3.7.) | Благоустрій |  |
| Адреса автора проекту | м. Кривий Ріг, пр.Перемоги, буд.36, кв.67 |  |
| Телефон, факс, e-mail | Т. 0985342766, osbb_nedelina_24@ukr.net |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: | 120000 грн. | 100% |
| - за рахунок коштів міського бюджету; | 100000грн. | 83,3 % |
| - за рахунок власного внеску | 20000 грн. | 16,7 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Манжула В.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор проекту |  |  |  | підпис |  |  |  | ініціал, прізвище |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |

І. Анотація проекту:

Проект має назву «Майданчик для домашніх улюбленців».

Проблема, яка може бути розв’язана після реалізації проекту є дуже актуальною,  так як в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу дуже багато домашніх тварин і немає жодного майданчика для вигулу, виховання слухняності міської собаки.

Для реалізації проекту необхідно провести ряд заходів а саме:

| № | Зміст заходу | Хто реалізовуватиме |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення рекламних заходів для отримання перемоги серед населення | Автор проекту |
| 2 | Закупка будівельних матеріалів | Автор проекту разом з партнерською організацією |
| 3 | Проведення будівельних робіт | Партнерська організація |
| 4 | Збереження отриманих результатів | Партнерська організація |

Після реалізації проекту отримаємо спеціальне  обладнане місце для вигулу домашніх тварин.

Для реалізації проекту необхідно 120000 грн., з яких кошти громадського бюджету 100000 грн., власний внесок 20 000 грн. ( власний внесок складатиметься з внесків партнерських організацій на закупку  будівельних матеріалів і робіт з монтажу конструкцій  та ін.).

ІІ. Опис проекту

2.1. Докладний опис проекту:

Проект направлений на благоустрій території м.Кривого Рогу, на виховання в людях відповідальності за своїх домашніх улюбленців, прищеплення навичок прибирання продуктів життєдіяльності тварин.

Проект направлений на всі верстви населення від дітей, які щоденно вигулюють своїх улюбленців, до пенсіонерів. В інгулецькому районі немає жодного обладнаного майданчику для вигулу та тренування собак. Продукти життєдіяльності тварин можна зустріти у парках, дитячих ігрових майданчиках, стадіонах, місцях відпочинку та взагалі будь-де. Розміщення майданчику для вигулу собак планується на занедбаній території, яка повністю заросла бур’янами, а особливо амброзією. Ця площа ніким не обслуговується.

2.2. Мета та завдання проекту

Мета проекту – створення необхідних для тварин умов, що відповідають їх потребам,  виховання у власників культури та відповідальності, а також благоустрій занедбаної території.

Завданням проекту є будівництво майданчику для вигулу собак з усім необхідним, для повноцінного розвитку тварин, обладнанням.

Проект відповідає пріоритетному напрямку 3.7.2.2  конкурсу, визначеним у пункті 3.7. Положення (благоустрій).

2.3. Технологія досягнення цілей

Проект буде реалізований за допомогою залучення коштів громадського бюджету та допомоги партнерських організацій.

Основним методом реалізації проекту буде об’єднання мешканців будинків для досягнення бажаної цілі. Проведення будівельних робіт спільними зусиллями.

Заходи проекту

| № | Вид заходу | Шляхи реалізації | Отримані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення території від засмічення, вирубка заростей, покіс трави, збирання та вивезення сміття | За допомогою мешканців навколишніх будинків | Чиста підготовлена територія для розміщення майданчику |
| 2 | Розмітка території | Партнерська організація | Можливість розпочати будівельні роботи |
| 4 | Закупівля будівельних матеріалів | Автор проекту | Розпочато будівництво |
| 5 | Доставка будівельних матеріалів | Партнерськими організаціями | Наступна стадія будівництва |
| 6 | Засипка території піском | Партнерська організація | Третя стація будівництва |
| 7 | Встановлення огорожі | Партнерська організація | Для будівництва майданчику |
| 8 | Закупка та встановлення урн | Партнерська організація | Для запобігання повторного засмічення території |
| 9 | Встановлення обладнання майданчику | Зусиллями власників тварин | Маємо майданчик для вигулу тварин |

2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Проект направлений на дотримання правил вигулу домашніх тварин з метою поліпшення комфортності проживання мешканців мікрорайону. Покращення екологічних показників (зменшиться кількість слідів від вигулу собак).

Після закінчення фінансування проект матиме можливість далі існувати та розвиватися завдяки власникам домашніх тварин, яких стає все більше.

ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

120000,00грн.

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ціна за одиницю | сума | громад-ський бюджет | заявник разом із партнерами |
| 1. | Очищення території від засмічення, вирубка заростей, покіс трави, збирання та вивезення сміття |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка пакетів для збору мусору | 10 Шт.. | 20.00 | 200,00 | - | 200,00 |
| 1.2 | Закупка інвентарю | 5 Шт.. | 60,00 | 300,00 | - | 300,00 |
| 1.3 | Вивезення сміття | 2 Шт.. | 1000,00 | 2000,00 | - | 2000,00 |
| 1.4 | Вирубка заростей | 400 М2 | 1380,00 | 1380,00 | - | 1380,00 |
| 1.5 | Закупівля палива для покосу трави | 10 літри | 22,00 | 220,00 | - | 220,00 |
| Разом |  |  |  | 4100,00 |  | 4100,00 |
| 2. | Розмітка території | роботи | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| Разом |  |  |  | 100,00 | - | 100,00 |
| 3. | Закупка будівельних матеріалів |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стовби для загорожі | 40 шт. | 60,00 | 2400,00 | 2400,00 | - |
| 3.2 | Закупка паркану | 80 м. | 500,00 | 40000,00 | 40000,00 | - |
| 3.3 | Пісок | 40 т. | 500,00 | 20000,00 | 20000,00 | - |
| 3.4 | Цемент | 400 кг. | 3,75 | 1500,00 | 1500,00 | - |
| 3.5 | Звері для входу на майданчик | 1 шт. | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - |
| Разом |  |  |  | 64900,00 | 64900,00 | - |
| 4 | Закупка обладнання: |  | 27400,00 | 27400,00 | 27400,00 | - |
| Разом |  |  | 27400,00 | 27400,00 | 27400,00 | - |
| 5 | Доставка матеріалів |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доставка паркану | 1 шт. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| 5.2 | Доставка піска | 4 шт. | 500,00 | 2000,00 | 2000,00 | - |
| 5.3 | Цемент | 1 шт. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - |
| 5.4 | Доставка майданчику | 1 шт. | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | - |
| разом |  |  | 7700,00 | 7700,00 | 7700,00 | - |
| 6 | Засипка території під встановлення майданчику |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Розрівнювання території | 400 кв.м. | 20,00 | 8000,00 | - | 8000,00 |
| разом |  |  | 20,00 | 8000,00 | - | 8000,00 |
| 7 | Встановлення обладнання |  | 7200,00 | 7200,00 | - | 7200,00 |
|  |  | разом | 7200,00 | 7200,00 | - | 7200,00 |
| 8. | Закупка та встановлення урн | 4 шт | 200,00 | 600,00 | - | 600,00 |
| Разом |  |  |  | 600,00 | - | 600,00 |
|  | Всього по проекту: |  |  |  | 100000,00 | 20000,00 |
| Загальний бюджет проекту |  |  |  |  | 100000,00 | 20000,00 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  |  |

* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.

| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |

Додаток 1

до Форми проекту

#### РЕЗЮМЕ АВТОРА ПРОЕКТУ

#### (керівника інституту громадянського суспільства)

- Манжула Вікторія Станіславівна

- Науковий ступінь відсутній, почесні нагороди відсутні

- Освіта вища Кіровоградський національний технічний університет,  – спеціаліст з управління персоналом та економіки праці.

- Інспектор з кадрів ТОВ «СК СПМ».

- Мешканець мікрорайону, власник домашніх тварин.

- Учасник проектів: Мій дім ОСББ – 2017 рік,  переможець проекту: «100 дворів» 2017 року.

- Телефон для зв’язку/факс, е-mail. . 0985342766, osbb_nedelina_24@ukr.net

Додаток 2

до Форми проекту

### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

№_____ від ______________2017 року

________________________________(надалі – учасник конкурсу) в особі

(назва автора проекту (конкурсанта)

___________________, з одного боку, та ___________________________ в особі

(ПІБ)                                                                                 (назва організації-партнера 1)

___________________, який діє на підставі _______________________________

(ПІБ)

_______________________________________________________, з іншого боку,

та ___________________________ в особі _______________________________

(ПІБ)                                                                                 (назва організації-партнера 2)

___________________, який діє на підставі _______________________________

(ПІБ)

_______________________________________________________, з іншого боку,

(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність організації)

дійшли згоди та вирішили:

1. Об’єднати організаційні, технічні, фінансові можливості для підготовки й реалізації проекту «Майданчик для домашніх улюбленців»

(назва проекту)

2. Розподілити обов’язки таким чином:

2.1 учасник конкурсу бере на себе такі зобов’язання: оформлення документів, організація закупок, надання звітів

2.2 _Зелений центр__бере такі зобов’язання: надання безоплатної фінансової допомоги для проведення суботників направлених на прибирання території та озеленення території.

2.3 ПрАТ « ІнГЗК»_бере на себе такі зобов’язання: надання підтримки для вивезення сміття, завезення щеня та відсіву

| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |
| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |

Примітка. Цей протокол підписується в разі наявності організації-партнера. За умови участі більшої кількості організацій-партнерів, протокол доповнюється відомостями про кожну організацію та завіряється підписами керівників і печатками організацій (у разі наявності).

Додаток 3

до Форми проекту

          - Інформація про ПАРТНЕРСЬКу ОРГАНІЗАЦІю

| - Партнер |  |
| --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера |  |
| Місце розташування |  |
| Юридичний статус |  |
| Офіційна адреса |  |
| Відповідальна особа |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адреса електронної пошти |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних і тимчасових) |  |
| Роль у підготовці проекту |  |
| Завдання, пов’язані з реалізацією проекту, у тому числі фінансові зобов'язання, що покладаються на організацію-партнера |  |

| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |

Примітка. Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів.