ПРОЕКТ

«Мрія»

2017 рік

м. Кривий Ріг

ЗМІСТ ПРОЕКТУ:

- Анотація проекту---------------------------------------------------------1

- Опис проекту--------------------------------------------------------------2

  - Докладний опис проекту:

  - Мета та завдання проекту

  - Технологія досягнення цілей

  - Очікувані результати від виконання проекту

- Бюджет проекту -----------------------------------------------------------4

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту (не більше 15 слів) | «Мрія» |  |
| --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект | Інгулецький |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті Положення 3.7.) | Благоустрій |  |
| Адреса автора проекту | м. Кривий Ріг вул. Недєліна, буд.8, кв.96 |  |
| Телефон, факс, e-mail | Т. 0972768325, natalya.ponomarova@mail.ru |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: | 227595,00грн | 100% |
| - за рахунок коштів міського бюджету; | 206095,00 грн. | 90 % |
| - за рахунок власного внеску | 21500,00 грн. | 10 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Пономарьова Н.М. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор проекту |  |  |  | підпис |  |  |  | ініціал, прізвище |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |

І. Анотація проекту:

Проект має назву «Мрія».

Проблема яка може бути розв’язана після реалізації проекту є дуже актуальною,  так як в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу є пішохідна дорога, через яку діти йдуть до школи, а дорослі на роботу. Ця дорога має велику кількість вибоїн і прокладена з відсутністю можливості стікання осадкової води. Тому після кожного дощу тротуар перетворюється на ставок, що вимушує людей топтати газони. Ще ця вода розмиває фундаменти навколо стоячих будинків.

| № | Зміст заходу | Хто реалізовуватиме |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення рекламних заходів для отримання перемоги серед населення | Автор проекту |
| 2 | Закупка будівельних матеріалів | Управління благоустрою м.Кривого Рогу |
| 3 | Проведення будівельних робіт | Управління благоустрою м.Кривого Рогу |
| 4 | Збереження отриманих результатів | ОСББ "Недєліна,8" |

Після реалізації проекту отримаємо результат який забезпечить різним соціальним верствам населення міста безперешкодний прохід до місця проживання, рівні та акуратні алеї.

Для реалізації проекту необхідно 227595,00грн грн., з яких кошти громадського бюджету 206095,00 грн., власний внесок 21500,00 грн. (власний внесок складатиметься з внесків партнерських організацій на закупку урн, щебню, проведення будівельних робіт та ін.).

ІІ. Опис проекту

2.1. Докладний опис проекту:

Проект направлений на розв’язання проблеми пов’язаної з поганим дорожнім покриттям біля будинку розташованого за адресою м. Кривий Ріг вул. Недєліна, 8.

Проект направлений на цільову групу всіх верств населення від дітей до пенсіонерів, прохід через дану ділянку травмонебезпечний.

2.2. Мета та завдання проекту

Мета проекту – це будівництво пішохідної  алеї для мешканців будинків Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Завданням проекту є замощення пішохідної алеї плиткою і встановлення бордюрів.

Проект відповідає пріоритетному напрямку 3.7.2.2  конкурсу, визначеним у пункті 3.7. Положення (благоустрій).

2.3. Технологія досягнення цілей

Проект буде реалізований за допомогою залучення коштів громадського бюджету та допомоги партнерських організацій.

Основним методом реалізації проекту буде об’єднання мешканців будинків для досягнення бажаної цілі.

Заходи проекту

| № | Вид заходу | Шляхи реалізації | Отримані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення території від старого покриття | Управління благоустрою Криворізького міськвиконкому | Чиста підготовлена територія для прокладання алеї пішоходів |
| 2 | Розмітка території | Управління благоустрою Криворізького міськвиконкому | Можливість розпочати будівельні роботи по прокладці алеї |
| 4 | Закупівля будівельних матеріалів | Управління благоустрою Криворізького міськвиконкому | Розпочато будівництво |
| 5 | Доставка будівельних матеріалів | Управління благоустрою Криворізького міськвиконкому | Наступна стадія будівництва |
| 6 | Засипка території під укладку плитки, установлення бордюрів | Управління благоустрою Криворізького міськвиконкому | Третя стадія будівництва |
| 7 | Закупка та встановлення урн | Управління благоустрою Криворізького міськвиконкому | Для запобігання повторного засмічення території |

2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Проект направлений на довготривалі результати, дана алея буде слугувати не одному поколінню мешканців м. Кривого Рогу.

Після закінчення фінансування проект матиме можливість далі існувати та розвиватися завдяки навколо розташованим ОСББ, які зобов’язуються проводити поточні ремонти та прибирання даної території.

ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

211995,00грн.

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ціна за одиницю | сума | громадський бюджет | заявник разом із партнерами |
| 1. | Очищення території від засмічення, вирубка зарослів, покос смітників, збирання та вивезення сміття |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка пакетів для збору мусора | 10 Шт.. | 20.00 | 200,00 | - | 200,00 |
| 1.2 | Закупка інвентарю | 5 Шт.. | 60,00 | 300,00 | - | 300,00 |
| 1.3 | Вивезення сміття | 4 Шт.. | 1000,00 | 40000,00 | - | 4000,00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| 2. | Розмітка території | роботи | 100,00 | 100,00 | - | 1000,00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 3. | Закупка будівельних матеріалів |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плитка "Старый город"(4см) серый | 750 М2 | 104,00 | 78000,00 | 78000,00 | - |
| 3.2 | Бордюр сірий 60 см | 740 Шт.. | 24,00 | 17760,00 | 17760,00 | - |
| Разом |  |  |  | 90560,00 | 90560,00 | - |
| 4 | Доставка матеріалів |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка тротуарной плитки | 9 шт | 1300,00 | 11700,00 | 11700,00 |  |
| 4.2 | Доставка піска | 150 шт | 6,5 | 975,00 | 975,00 |  |
| 4.3 | Цемент | 25 кг | 60,00 | 10800,00 | 10800,00 |  |
| Разом |  |  |  | 23475,00 | 23475,00 |  |
| 5 | Засипка території під укладку плитки, установлення бордюрів |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка бордюра дорожного | 130 шт | 52,00 | 6760,00 | 6760,00 | - |
| 5.2 | Зсипання піском під укладку плитки | 750 М2 | 20,00 | 1400,00 | - | 15000,00 |
| 5.3 | Укладка плитки | 750,00 м2 | 80,00 | 60000,00 | 6000,00 | - |
| 5.4 | Установка бордюра тротуарного | 740 шт. | 24,00 | 17760,00 | 17760,00 | - |
| 5.5 | Демонтаж бордюр | 130 шт | 18,00 | 2340,00 | 2340,00 | - |
| Разом |  |  |  |  | 86860,00 | 15000,00 |
| 6. | Закупка та встановлення урн | 4 шт | 200,00 | 800,00 | - | 800,00 |
| 6.1 | Доставка урн | 4шт. | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 |
| Разом |  |  | 200,00 | 800,00 | - | 1000,00 |
| Разом |  |  |  |  | 206095,00 | 21500,00 |
|  | Всього по проекту: |  |  |  | 206095,00 | 21500,00 |
| Загальний бюджет проекту |  |  |  |  | 206095,00 | 21500,00 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  |  |

* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.

|  |  |  |  |  | Пономарьова Н.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціал, прізвище |

Додаток 1

до Форми проекту

#### РЕЗЮМЕ АВТОРА ПРОЕКТУ

#### (керівника інституту громадянського суспільства)

- Пономарьова Наталія Михайлівна

- Науковий ступінь відсутній, почесні нагороди відсутні

- Освіта неповна вища Криворізький технікум економіки та управління – бухгалтер, 2003 рік.

- КПТМ "Криворіжтеплоиережа", бухгалтер.

- Бухгалтер ОСББ "Недєліна,8", саме там де існує описана в проекті проблема.

- Учасник проектів: учасник проектів: «Зелений центр Метінвест 100 дворів» 2016,2017 року.

- Телефон для зв’язку/факс, е-mail. . 0972768325, natalya.ponomarova@mail.ru

Додаток 2

до Форми проекту

### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

№_____ від ______________2017 року

________________________________(надалі – учасник конкурсу) в особі

(назва автора проекту (конкурсанта)

___________________, з одного боку, та ___________________________ в особі

(ПІБ)                                                                                 (назва організації-партнера 1)

___________________, який діє на підставі _______________________________

(ПІБ)

_______________________________________________________, з іншого боку,

та ___________________________ в особі _______________________________

(ПІБ)                                                                                 (назва організації-партнера 2)

___________________, який діє на підставі _______________________________

(ПІБ)

_______________________________________________________, з іншого боку,

(зазначити документ, на підставі якого здійснюється діяльність організації)

дійшли згоди та вирішили:

1. Об’єднати організаційні, технічні, фінансові можливості для підготовки й реалізації проекту "Мрія"

(назва проекту)

2. Розподілити обов’язки таким чином:

2.1 учасник конкурсу бере на себе такі зобов’язання: оформлення документів, організація закупок, надання звітів

2.2 _Зелений центр__бере такі зобов’язання: надання безоплатної фінансової допомоги для проведення суботників направлених на прибирання території та озеленення території.

2.3 ПрАТ « ІнГЗК»_бере на себе такі зобов’язання: надання підтримки для вивезення сміття, завезення щеня та відсіву

| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |
| Посада |  | підпис |  | ініціали, по батькові |

Примітка. Цей протокол підписується в разі наявності організації-партнера. За умови участі більшої кількості організацій-партнерів, протокол доповнюється відомостями про кожну організацію та завіряється підписами керівників і печатками організацій (у разі наявності).

Додаток 3

до Форми проекту

          - Інформація про ПАРТНЕРСЬКу ОРГАНІЗАЦІю

| - Партнер |  |
| --- | --- |
| Повна офіційна назва організації-партнера |  |
| Місце розташування |  |
| Юридичний статус |  |
| Офіційна адреса |  |
| Відповідальна особа |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адреса електронної пошти |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних і тимчасових) |  |
| Роль у підготовці проекту |  |
| Завдання, пов’язані з реалізацією проекту, у тому числі фінансові зобов'язання, що покладаються на організацію-партнера |  |

| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |