ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту
«Мистецький простір Криворізької гімназії № 91 «Відкрита сцена»
1382690,00 грн.
	№
з/п
	Захід
	Стаття витрат
	Розрахунок статті витрат*
	Джерела фінансування

	
	
	
	ціна за одиницю
	сума
	громадський бюджет
	заявник разом із партнерами

	1.
	Розробка проектно-кошторисної документації
	послуга
	
	
	35000,00
	

	Разом 
	
	
	35000,00
	

	2.
	Демонтажні роботи по ремоту актової зали

	
	
	
	
	

	2.1…
	Знімання дверних полотен
	21. м2
	9,43
	198,03
	
	

	2.2
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах
	11 шт.
	39,5
	434,50           
	
	

	2.3
	Вiдбивання штукатурки по бетону зi стiн та стель
	250 м2.
	10,68
	2670,00
	
	

	2.4
	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп
	35 шт.
	4,29
	150,00
	
	

	2.5
	Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах
	15 шт.
	68,33
	1024,95
	
	

	2.6
	Демонтаж вимикачiв, розеток
	10 шт.
	20,00
	200,00
	
	

	2.7
	Демонтаж схованої електропроводки
	210 м.
	5,00
	1050,00
	
	

	Разом 
	
	
	5727.48
	

	3.…
	Будівельно-ремонтні роботи
	
	
	
	
	

	3.1
	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
	100 л.
	19,9
	1990,0
	
	

	3.2
	Штукатурка Knauf Rotbend
	2125 кг.
	11,94
	25372,50
	
	

	3.3
	Штукатурка Knauf  Start
	250 кг.
	12,52
	3130,00
	
	

	3.4
	Штукатурка Knauf Finish
	350 кг.
	12,26
	4291,00
	
	

	3.5
	Фарба водоемульсійна (колір білий)Спектр С-20 INTERIOR
	150 л
	464,6
	9690,00
	
	

	3.6
	Монтаж LED свiтильникiв
	45 шт.
	97,14
	9228,30
	
	

	3.7
	LEDсвітильник(енергозберігаючий)для зала
	15 шт.
	700,00
	10500,00
	
	

	3.8
	LEDсвітильник(енергозберігаючий)для сцени
	15 шт
	400,00
	6000,00
	
	

	3.9
	Вікна металопластикові з енергозберегаючим двокамерним склопакетом (з відкриванням) та оздоблювання косяків 
	85,8 м2
	5221,50
	448004,00
	
	

	3.10
	Улаштування з листової сталi пiдвiконних вiдливiв
	50 м2
	35,00
	1750,00
	
	

	3.11
	Установлення пластикових пiдвiконних дошок
	46 м2.
	250,00
	11500,00
	
	

	3.12
	Встановлення дверних блоків
	11 шт.
	9000,00
	99000,00
	
	

	3.13
	Установлення опалювальних радiаторiв мідно-алюмінієвих
	12 шт.
	
3495,00
	
41940,00
	
	

	3.14
	Улаштування дощатих покриттів сходинок до сцени
	20 м2
	
120,00
	
2400,00
	
	

	3.15
	Улаштування підлоги зала разом зі сценою ліноліумом
	315 м2
	
300,00
	
94500,00
	
	

	3.16
	Встановлення гіпсокартонових стін на сцені
	17 м2
	
120,00

100,00
	
2040,00

1700,00
	
	

	3.17
	Оздоблювання стелі натяжної
	344 м2
	150,00
	51600,00
	
	

	Разом 
	
	
	822935,00
	

	4.
	Інші роботи
	
	
	
	
	

	4.1
	Встановлення секцій крісел
	252 шт
	600,00
	201600,00
	
	

	4.2
	Улаштування вікон ролетами
	85,8 м2
	500
	42900,00
	
	

	4.3
	Освітлення сцени 
	послуга
	
	26527,00
	
	

	4.4
	Мультімедійний проекторEpson EH-TW 6700(або аналог)
	1 шт
	70000,00
	35000,00
	
	

	4.5
	Ноутбук AppLe Mak Book AIR ZOR joooL7(або аналог)
	1 шт
	35000,00
	70000,00
	
	70000,00

	4.6
	Ліцензійне програмне забезпечення Програмне забезпечення Музика Groove(або аналог)
	1 шт
	5000,00
	5000,00
	
	

	4.7
	Комплексна система звукового обладнання YAMAHA(або аналог)
	1 шт
	75000,00
	75000,00
	
	

	4.8
	Оздоблювання сцени текстилем з рухомим механізмом
	5 м2
	2000,00
	50000,00
	
	

	Разом 
	
	
	446027,00
	70000,00

	5
	Додаткові витрати
	
	
	
	
	

	5.1
	Вартість експертизиПКД
	послуга
	3000,00
	
	
	

	Разом 
	
	
	3000,00
	

	…
	  Всього по проекту:
	1312690.28
	70000,00

	           Загальний бюджет проекту
	1382690,28

	Питома вага витрат  до загального бюджету проекту, %
	94,66%
	5,34%


* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.
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