ПРОЕКТ
"Теплий і затишний наш дитячий садок" 
(утеплення зовнішніх стін в Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №76» Криворізької міської ради) 
м.Кривий Ріг

2017 рік
ФОРМА ПРОЕКТУ 

	№

з/п
	Назва розділу, підрозділу

	І
	Реєстраційна картка проекту

	ІІ
	Проект

	1
	Анотація проекту

	2
	Докладний опис проекту

	2.1
	Опис проблеми

	2.2
	Мета та завдання проекту

	2.3
	Технологія досягнення цілей 

	2.4
	Очікувані результати від виконання проекту

	2.5.
	Фінансова сталість

	2.6.
	Інстуційна сталість

	2.7.
	Політична сталість

	ІІІ
	Бюджет проекту

	ІV
	Додатки

	4.1
	Додаток 1. Резюме авторів проекту 

	4.2
	Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту 


І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

	Назва проекту

(не більше 15 слів)
	"Теплий і затишний наш дитячий садок" 

(утеплення зовнішніх стін в КЗ«ДНЗ(я/с)№76»КМР) 

	Район міста, у якому реалізовуватиметься проект
	Покровський 

	Енергозбереження та енергоефективність                    (визначені в пункті Положення 3.7.2.1)
	- Заходи з енергозбереження в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №76» Криворізької міської ради  «Світлячок» - заощадження коштів міського бюджету
- Покращення температурного режиму у приміщеннях освітнього закладу

	Адреса автора проекту


	50106, м.Кривий Ріг, 4 мкн. Зарічний,      

 буд. 12А 

	Телефон, факс, e-mail


	  +38(097)228-86-37 ;            (0564) 95-30-43

pacykmarya@gmail.com ; kdnz76@ukr.net 

	Загальний бюджет проекту, 

у тому числі:
	639400,00 грн.


	100%

	· за рахунок коштів міського бюджету; 
	607430,00 грн.
	95,0%

	· за рахунок власного внеску


	31970,00 грн.
	5%


	
	
	
	
	
	
	

	Завідуюча КЗ«ДНЗ(я/с)№76»КМР

	__________
	
	М.М.Пацюк

	
	
	         підпис
	
	____________
дата



ІІ. ПРОЕКТ
1. Анотація проекту:
Назва проекту:


"Теплий і затишний наш дитячий садок" 

((утеплення зовнішніх стін) в КЗ«ДНЗ(я/с)№76»КМР) за адресою: 50106, м.Кривий Ріг, Покровський район, 4 мкн. Зарічний, буд. 12А.
Актуальність проекту
На сьогодні енергетичний фактор є одним з головних чинників, що впливають на стан економічної ситуації в Україні.  На даний час енергозберігаючі технології впроваджуються практично у всіх галузях економіки. Але, якщо для промислового виробництва реальним результатом енергозбереження стає зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері стимулювати економію енергоресурсів значно складніше.

В умовах постійного зростання цін на основні види енергоресурсів, особливої актуальності набувають питання енергозбереження та підвищення енергоефективності в закладах та установах, що фінансуються з міського бюджету.

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних організацій, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з іншого боку, марнотратне споживання енергії та відсутність системного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин дефіциту бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти бюджетної сфери в експлуатацію майже не вводяться, основні резерви енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання раніше побудованих будівель бюджетних установ і  економія паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери зростає пропорційно виділенню на ці цілі коштів.

Слід відмітити, що для більшості освітніх закладів, до основних функцій яких належить забезпечення навчально-виховного процесу, енергоефективність – це не лише спосіб заощаджувати бюджетні ресурси і кошти галузі, а й спосіб покращити здоров’я вихованців та учнів навчальних закладів, що відповідним чином впливає на повноту та якість одержаної ними освіти.
Завдяки раціональному використанню  теплоносіїв можна досягти суттєвого покращення енергетичної, екологічної та економічної ситуації. При цьому, саме у сфері опалення завдяки певному знанню і бажанню його застосовувати у повсякденні можна економити найбільшу кількість енергоносіїв. Тому що саме при опаленні споживається найбільша частина всієї енергії, яка використовується в освітніх закладах. Енергетична ефективність стосується стану підлоги, стелі, стін, систем опалення, водопостачання та електропостачання. Більшість будівель зводилися без дотримання норм енергоефективності, тож тепер українці споживають утричі більше енергоресурсів, ніж жителі інших європейських держав.
основні проблеми проекту

Проект спрямовано на розв'язання наступних важливих проблем: дотримання санітарно – гігієнічних норм утримання вихованців, економію коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на опалення, збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.
напрями інновацій у проекті

Інноваційна складова Проекту полягає в запровадженні системного підходу до вирішення завдань енергозбереження.
Сутність інновації – зовнішнє утеплення стін будівлі із застосуванням  нових технологій.
соціально-економічна спрямованість та реальність виконання проекту

Для дітей, педагогів та обслуговуючого персоналу садочка будуть створені належні температурні та санітарно-гігієнічні умови. В свою чергу міська влада  матиме можливість щорічно економити до 30 % коштів місцевого бюджету, які спрямовувалися на опалення закладу.
Проект передбачає виконання таких заходів:

Розробка кошторисної документації (визначення підприємства , що розроблятиме проект та проводитиме авторський нагляд за виконанням робіт) .
Визначення підрядника на проведення робіт серед місцевих підрядних організацій. Укладання відповідних угоди на проведення робіт.
Розподіл обов’язки членів ініціативної групи для організації роботи членів громади та нагляду за виконанням робіт.
Влаштування утеплення фасаду.
Прийняття  об’єкта в експлуатацію.
Висвітлення реалізації проекту у місцевих засобах інформації.

Очікувані результати реалізації даного проекту:

Впровадження даного проекту дасть можливість при відсутності достатньої кількості фінансових ресурсів провести утеплення фасаду в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№76» Криворізької міської ради, кожного року заощадити 30-40% бюджетних коштів на оплату опалення закладу.

Реалізація проекту дасть можливість: 
· дітям, які відвідують дошкільний навчальний заклад, комфортно себе почувати, менше хворіти.

· Криворізькій міській раді заощаджені кошти в подальшому направляти на заходи по енергозбереженню.

Після реалізації проекту буде:

1.   Вирішена проблема відсутність коштів на впровадження заходів з енергозбереження.

2.   Збережено значна кількість блакитного палива.
3.   Забезпечення комфортних умов для проведення навчально-виховного процесу.
4.   Діти, перебуваючи у закладі, менше хворіють.

5.   Підвищена свідомість населення з питань енергозбереження.
6.   Естетичний та привабливий вигляд будівлі.

Обсяг коштів та джерела фінансування.

Загальний бюджет проекту складає 624400,00 грн. Фінансування за рахунок коштів фонду Конкурсу передбачається в розмірі 607430,00  грн. За рахунок коштів учасника конкурсу передбачається організація та проведення заходів щодо впровадження проекту та його фінансування в розмірі 31970,00 грн.
2. Докладний опис проекту:


2.1. Опис проблеми
Сьогодні у всьому світі іде боротьба за енергоресурси, тому всі країни приділяють особливу увагу – економії енергоресурсів. Як і весь світ Україна долучилася до заходів по енергозбереженню. Утеплюються стіни, втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70 %  від загальної потреби в теплі, та іде заміна вікон, втрати тепла через вікна складають, за розрахунком вчених від 20 до 30%, проводиться заміна лампи розжарювання та інше.

Проблему збереження енергоресурсів так чи інакше нам доведеться вирішувати, тому що енергоносії на мировому ринку дорожчають, а це приводить до збільшення собівартості вироблених товарів, послуг та збільшення витрат на утримання закладів соціальної сфери органами місцевого самоврядування.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№76» Криворізької міської ради , збудований у 1981 році, але в ті роки проблемою енергозбереження ніхто не піклувався, були інші часи, інша держава, інші можливості, інше фінансування і т.д..

 Будівля ДНЗ капітально не ремонтувалася, починаючи з моменту, коли перші діточки переступили її поріг, і не відповідають сучасним вимогам з енергозбереження, тому потребує заміні вікон, дверей, утеплення фасадів. 
Впровадження проекту спрямоване на покращення умов виховання і навчання дітей та умов праці педагогічних працівників і технічного персоналу. Станом на 01.09.2017р., в закладі - 199 вихованців, 25 педагогічних працівників і 24 працівника обслуговуючого персоналу.  
Проект передбачає утеплення 1784 м² фасаду двоповерхової будівлі опалювальною площею 2907,6 м². Зовнішні стіни з залізобетонних плит. Вхід в приміщення садочка передбачено через тамбури, джерело теплопостачання централізоване.
Дана проблема була обрана громадою як пріоритетна на загальних батьківських зборах. Виникало питання…
· Навіщо потрібно утеплення стін?

Мета утеплення, як і будь-якого іншого утеплення - скоротити до мінімуму обмін теплом приміщень всередині будівлі з вулицею. Це різко знизить витрати на опалення взимку.

Ми вибрали утеплення фасадів, як найбільш розумний вибір в силу багатьох причин:
1.Не змінюється площа і внутрішній обсяг кімнат.
2.Точка роси не опиниться ні всередині приміщення, ні всередині стіни.                                           3.Проблеми з промерзанням стін будуть забуті, як страшний сон, та й стіни стануть, завдяки відсутності вологи, руйнуватися на порядок повільніше.

4.Теплова інерційність капітальних стін виступить додатковим стабілізатором температури в будівлі. При нічних заморозках маса теплих стін не дасть швидко охолонути повітрю в кімнаті навіть без підігріву.
У сучасних умовах  постійного зростання цін на енергоресурси, питання енергозбереження є най актуальнішим. Тепловий режим у дошкільних закладах - це здоров‘я дітей і персоналу який там працює, а ключовим завданням Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" є забезпечення достойного життя кожного громадянина України.

Питання збереження ресурсів у ці кризові часи,особливо актуальне не тільки для нашого садочка, нашого міста, а і в цілому для нашої країни.
2.2.Мета та завдання проекту 

Мета проекту - досягнення ефективного енергозабезпечення за умови зменшення питомих витрат палива, скорочення бюджетних видатків за спожиті енергоносії, покращення температурного режиму у приміщеннях освітнього закладу. 

Завданням даного проекту є утеплення та оздоблення 1784 м² фасаду дитячого садочка;  створення належних умов виховання і навчання дітей та роботи працівників в ДНЗ, дотримання санітарних норм перебування в будівлі, поліпшення рівня теплового комфорту в приміщеннях дошкільного навчального закладу, поліпшення технічного стану будівлі; залучення додаткових джерел фінансування проектів розвитку інфраструктури міста; популяризацію енергозберігаючих технологій серед вихованців та працівників закладу, мешканців міста; оптимізацію та економію використання коштів міського бюджету.
Досягти мети можливо тільки після утеплення фасадів будівлі дошкільного навчального закладу «Світлячок», тому що втрати тепла приводять до збільшення витрат на опалення.

Враховуючи реальний стан бюджету, більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети не існує.

Після впровадження проекту у міському бюджеті будуть залишатися кошти на інші заходи з енергозбереження, а в державі тисячі кубічних метрів блакитного палива.

Здійснення проекту дасть змогу забезпечити якісними освітніми послугами вихованців закладу та покращить температурний режим ДНЗ.
Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту - вихованці закладу,  діти 2-7 років - це діти-сироти, малозабезпечені, переселенці, багатодітні та інші категорії дітей у межах мікрорайону                   4-й Зарічний,  працівники закладу.
Основні аспекти впровадження  проекту:
· В першу чергу — це комфорт і значна економія на опаленні. Якщо захист стін від холоду виконаний грамотно, то це дає можливість налаштувати потрібний рівень тепла в приміщенні. У літні місяці дана система діє інакше: теплоізоляція не дозволяє стінам прогріватися, а значить, температура буде практично постійною.

· Відсутність теплоізоляції може призвести до процесу розвитку грибків, а в наслідок і появи чорної цвілі, від якої, до речі сказати, дуже важко позбутися. Вдихувані спори небезпечні для здорової людини, не кажучи вже про дітей.
· При утепленні, однакова температура стін і повітря всередині приміщення не дасть виникнути конденсату і відповідно вогкості. 

2.3.Технологія досягнення цілей
Органи місцевого самоврядування постійно стикаються з питаннями – «Де знайти кошти на оплату за енергоносії?» або «Де заощадити?».
Щоб вирішити ці проблеми Криворізька міська рада з 2010 року розпочала роботи з енергозбереження. Був розроблений проект та розпочалися роботи з виконання Програми енергоефективності м. Кривого Рогу на 2010-2015 роки. У рамках Програми системно проводився моніторинг споживання енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів. В місті діє Програма відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016- 2018 роки.

Проект «Теплий і затишний наш дитячий садок" передбачає утеплення зовнішніх стін в  Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №76» Криворізької міської ради.
Впровадження проекту передбачає декілька заходів:

1. Затвердження робочої групи проекту;

2. Залучення до участі у реалізації проекту населення; 
3. Проведення зборів на яких буде висвітлено всі переваги впровадження цього проекту;

4. Голосування населення за подальше впровадження проекту енергозбереження в КЗ«ДНЗ(я/с)№76»КМР ;

5. Вибір підрядника з утеплення фасадів КЗ«ДНЗ(я/с)№76»КМР;

6. Проведення робіт з утеплення фасадів відповідної будівлі;
7. Інформування населення про проект  (повідомлення у місцевих засобах інформації (газети, телебачення, радіо), батьківські збори у навчальному закладі). Популяризація через засоби масової інформації та на презентаційних заходах реалізованого проекту й економічних та соціальних переваг енергозбереження серед жителів м. Кривого Рогу.

8. Після реалізації проекту буде проводитися моніторинг результатів скорочення споживання енергоносіїв та узагальнення досвіду впровадження заходів проекту, його розповсюдження в бюджетній сфері міста.


2.4.Очікувані результати від виконання проекту

Впровадження даного проекту дасть можливість при відсутності достатньої кількості фінансових ресурсів провести утеплення фасадів в Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№76» Криворізької міської ради, кожного року заощадити від десятки тисяч гривень бюджетних коштів та зберегти тисячі кубічних метрів газу.

Реалізація проекту дасть можливість: 
1.Усунення загрози життю і здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. 
2.3абезпечення санітарно-гігієнічних та новітніх технологій у експлуатації приміщень. 
3.Отримання щорічного економічного ефекту за рахунок утеплення фасаду та зменшення тепловтрати. 

4.Виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладі.
5. Отримання населенням повної інформації по впровадженню на території міста заходів з енергозбереження.

6.Проведення роз'яснювальної кампанії підніме свідомість всіх мешканців та керівників підприємств про необхідність впровадження проектів з енергозбереження.
	Показники
успішності проекту
	Значення показників станом на початок проекту
	Значення показників станом на завершення
бюджетного року
	Джерела інформації про показники

	
	
	1 рік проекту
	2 рік проекту (за наявності)
	3 рік проекту (за наявності)
	1 рік після завершення проекту
	2 рік після завершення проекту
	3 рік після завершення проекту
	

	Поліпшено умови для навчання і ви-ховання  учнів та умови праці   працівників (поліпшиться рівень теплового комфорту в приміщеннях навчального закладу), tºС
	17ºС
	19-22ºС
	 
	 
	19-22 ºС
	19-22 ºС
	19-22ºС
	Дані дирекції та Санепід-служби 

	 Зменшено обсяги спожи-вання теплової енергії (Гкал/рік)

	287,85
	200-210
	
	
	200-210
	200-210
	200-210
	Прилади обліку тепла, дані бух обліку



2.5.Фінансова сталість 
На основі розрахунку тепловтрат через стіни (до проведення утеплення та після проведення утеплення стін) кількість теплоти ∆Q, яка економиться після утеплення фасаду ДНЗ №76, становить за опалювальний сезон приблизно     86,2 Гкал (30 % споживаного тепла КЗ «ДНЗ(я/с) №76»КМР у середньому за опалювальний сезон). З розрахунку вартості теплової енергії, яка застосовується для розрахунків теплопостачального підприємства з юридичними особами (1328,34 грн. за 1 Гкал):
	Категорії споживачів
	Тарифи
	Термін дії тарифів
	Нормативні документи,
що встановлюють тарифи

	 
	без ПДВ,

грн./Гкал
	з ПДВ,
грн./Гкал
	 
	 

	Житлово-експлуатаційні організації (для потреб населення)
	1153,80
	1384,56
	з 26 липня 2017
	

   Постанова НКРЕКП 
     від 04.07.2017 №872 

	Бюджетні установи
	1 106,95
	1 328,34
	з 8 липня 2017
	

   Постанова НКРЕКП 
     від 31.05.2017 №710

	Інші споживачі
	1 534,67 
	1 841,60
	з 8 липня 2017
	

   Постанова НКРЕКП 
     від 31.05.2017 №710


Загальна річна економія складе: 86,20 * 1328,34 ≈ 114503,00 грн.
Загальна кошторисна вартість проекту утеплення фасаду КЗ «ДНЗ(я/с) №76»КМР складає 639400,00 грн. Термін окупності проекту: 639400,00 : 114503,00≈ 5,5 років.
Після завершення реалізації проекту фінансування витрат на опалення  дитячого закладу буде продовжуватися за рахунок бюджету міста в межах видатків на освіту.  


2.6.Інстуційна сталість
Повноваження власника матеріальних та інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами реалізації проекту, набуває управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.

Реалізований проект сприятиме формуванню міської політики у сфері розроблення та реалізації проектів і програм з енерго- та ресурсозбереження, пришвидшить  у місті процес термомодернізації житлових будинків та будівель комунальної власності. 


2.7.Політична сталість
Реалізація проекту матиме суттєвий вплив на формування нових суспільних відносин у межах громади, посприяє покращенню соціальної-політичного клімату в районі та зростання рівня довіри жителів міста до органів влади.
ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
У цьому розділі в таблиці зазначені всі кошти, що будуть залучені для реалізації проекту, і джерела їх отримання
	№

з/п
	Захід
	Стаття витрат
	Розрахунок статті витрат
	Джерела фінансування

	
	
	
	ціна за одиницю (кількість)
	сума
	громадський бюджет
	заявник разом із партнерами

	1
	Складання проектно-кошторисної документації
рисного розрахунку вартості проекту
	
	1
	10000,00
	10000,00
	0

	2
	Проведення експерт-тизи проектно-кошторисної документації
	
	1
	5000,00
	5000,00
	0

	Проведення будівельних робіт згідно з ПКД

	3
	Утеплення зовнішніх стін та оздоблення декоративною штукатуркою.
	
	1784м² * 350грн.
	624400,00
	
	0

	Всього по проекту:
	
	639400,00
	607430,00
	31970,00

	 Загальний бюджет проекту                                       639400,00 грн.
	
	

	Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %
	95
	5


                                                                            Додаток 1

                                                                                                           до Форми проекту

РЕЗЮМЕ АВТОРА ПРОЕКТУ

1. Пацюк Мария Миколаївна

2. –

3. Словянський державний педагогічний інститут, 2000р.
4. Завідуюча Комунальним закладом «Дошкільний навчальний заклад
 (ясла-садок) №76»Криворізької міської ради з 15.09.2015р.;
 з 09.09.2000р. – вчитель-логопед в Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №33» комбінованого типу Криворізької міської ради
5. Проводили заміну старих дерев’яних вікон  на нові з енергозбереженням, заміну вхідних дверей, встановлювали тепло- відбиваючі екрани за чавунними батареями. Результатом задоволені.
6. –

7. +38(097)228-86-37 ;              (0564) 95-30-43

pacykmarya@gmail.com ;     kdnz76@ukr.net
