III. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту 1 247 878 грн 00 коп

КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 183»  КМР

| м з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Громадський бюджет | Заявник разом із партнерами |
|  |  |  | Кількість та ціна за одиницю | Сума |  |  |
| 1. | Розробка проектно-кошторисної документації | робота | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| 1.1 | Технічне обстеження | робота | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
| 1.2. | Вартість проектних робіт | робота | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | - |
| 1.3 | Інвентаризація | робота | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
| 1.4 | Сертифікат | робота | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | - |
|  | Разом: |  |  | 86 000,0 | 86 000,0 |  |
| 2 | Капітальний ремонт | робота |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажні роботи м\к | т | 1,1т * 8818,2 | 9700,0 | - | 9700,0 |
| 2.2 | Капітальний ремонт по утепленню і оздобленню фасадів та цоколя | м2 | 568м2* 955,0грн | 542 440,0 | 521 840,00 | 20 600,00 |
| 2.3 | Заміна склопакетів на енергозберігаючі | м2 | 33,54м2 *2900грн | 97 266,0 | 97 266,0 | - |
| 2.4 | Заміна дверей тамбура на металеві та металопластикові | м2 | 17,9м2 * 6 500,0грн | 116 350,0 | 100 234,00 | 16 116,00 |
| 2.5 | Капітальний ремонт ганків | м2 | 11м2 *4700,0грн | 51 700,0 | 51 700,0 | - |
| 2.6 | Улаштування вентиляції підвалу | шт | 6 шт * 266,3грн | 15978,0 | - | 15978 |
| 2.7 | Улаштування дитячого майданчика з гумовим покриттям | м2 | 100м2 * 2000грн | 200 000,0 | 200 000,0 | - |
| 2.8 | Капітальний ремонт по ремонту, утепленню та оздобленню переходу | м2 | 80,8 м2* 955,0грн | 77 164,0 | 77 164,0 | - |
| 2.9 | Капітальний ремонт по оздобленню цоколя корпуса №1 | м2 | 93м2* 551,4грн | 51 280,00 | 51 280,00 | - |
|  | Разом |  |  | 1 161 878,00 | 1 099 484,00 | 62 394,00 |
|  | Разом по проекту: |  | 1 247 877,60 грн |  | 1 185 484,00грн | 62 394,00грн |
|  | Питома вага витрат до загального проекту: |  |  |  | 95,00% | 5,00% |

*- у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньостатистичного розміру.

_______________			_____________		_______________

Автор проекту 			підпис				ініціали, прізвище

_______________									                        Дата