ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

У цьому розділі необхідно зазначити розмір коштів, що будуть залучені для реалізації проекту, і джерела їх отримання (показати в таблиці).

Загальний бюджет проекту  419419 тис.грн.

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ціна за одини цю | сума | громадський бюджет | заявник разом із партнерами |
| 1 | 1.Демонтаж та встанов- лення нових глядацьких крісел (350 шт), підготовка підлоги до покриття лінолеумом актової зали ЦДЮТ | Демонтаж та винесення крісел 350 шт, слюсарні та столярні, підготовчі роботи. |  | 5073 грн. | - | 5073 грн. |
|  |  | Вирівнювання поверхні підлоги частковим шпаклюванням, ґрунтування основи, укладка лінолеуму та встановлення декоративного кута на сходах підлоги 270 м2 |  | 10802 грн. | - | 10802 грн. |
|  |  | Встановлення нових крісел 350 шт |  | 3500 грн | - | 3500 грн |
| Разом |  |  |  | 19375 грн. | - | 19375 грн. |
| 2 | 2.Придбання крісел та лінолеуму для покриття підлоги актової зали ЦДЮТ 270 м2 | Придбання крісел 350 шт | 961грн. за1шт | 336350 грн. | 336350 грн. | - |
| 3 |  | Придбання саморізів для закріплення 350 крісел 800 шт | 0 грн 20 коп. | 160 грн. | - | 160 грн. |
| 4 |  | Придбання лінолеуму 270 м2 | 228 грн.за1м2 | 61560 грн | 61560 грн | - |
| 5 |  | Придбання бустилату 8 банок по 2,4 кг | 66 грн. | 528 грн. | 528 грн. | - |
| 6 |  | Придбання кута алюмінієвого накладного 40 м.пог. | 19 грн 50 коп. за м.пог. | 780 грн | - | 780 грн |
| 7 |  | Придбання саморізів 600шт | 0грн. 13коп. | 78 грн. | - | 78 грн. |
| 8 |  | Придбання шпаклівки 6 мішків по 25 кг | 98 грн за мешок | 588 грн | - | 588 грн. |
| Разом |  |  |  | 400044 грн | 398438 грн | 1606 грн |
| Всього по проекту: |  |  |  | 419419 грн | 398438 грн | 20981 грн |
| Загальний бюджет проекту: 419419 грн. |  |  |  |  |  |  |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  | 95 % | 5% |

________________________________________	___________________	______________________

Автор проекту						підпис 				ініціал, прізвище

_________________

дата