ІІІ. Бюджет проєкту 
Загальний бюджет проєкту становить 1423100 грн., у тому числі :
	№
	Найменування товарів, робіт, послуг
	Одиниці виміру
	Розрахунок статті витрат 
	Джерела фінансування

	
	
	
	Орієнтовна ціна за од. (грн)
	Кількість
	Сума (грн.)
	Громадський бюджет (грн.)
	Співфінансування автора (грн)

	 
	Захід 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розробка проєктно-кошторисної документації
	роботи/послуги
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Виконання топографічно-геодезичної зйомки
	роботи
	 
	1
	7000
	 
	7000

	 1.2
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації
	роботи
	 
	1
	55000
	45000
	10000

	1.3
	Експертиза проєкту
	роботи
	 
	1
	25000
	24500
	 

	1.4
	Авторський нагляд
	роботи
	 
	1
	50000
	49000
	 

	1.5
	Технічний нагляд
	роботи
	 
	1
	50000
	49000
	 

	 Разом  захід 1: 
	187000
	167500
	17000

	 
	Захід 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Виконання будівельно-монтажних робіт та вивіз сміття
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Демонтаж старого покриття екскаватором-навантажувачем JCB 3 CX
	м2
	80
	1800
	144000
	141120
	 

	2.,2
	Аренда екскаватор-навантажувач JCB 3CX для погрузки сміття
	час
	900
	16
	14400
	14112
	 

	2.3
	Вивіз сміття (самосвал 10 т)
	ходок
	3000
	24
	72000
	70560
	 

	Разом захід 2:

 
	230400
	225792
	 

	 
	Захід 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Роботи придбання та укладання тротуарної плитки з відновленням бордюрів
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Тротуарна плитка "Восьмигранник", 4мм
	м2
	300
	200
	60000
	58800
	 

	3.2
	Тротуарна плитка "Старе місто, 4мм
	м2
	300
	800
	240000
	235200
	 

	3.3
	Укладання тротуарної плитки ( укладання грунту, підсипка, трамбування, укладка)
	м2
	400
	1100
	440000
	431200
	 

	3.4
	Бордюр (500*210*60 мм ) 
	шт
	60
	1400
	84000
	72538
	11462

	3.5
	Встановлення перебрику (вибирання грунту під встановлення бордюру приготування цементно-пісчаного розчину, встановлення бордюр)
	п.м.
	140
	700
	98000
	96040
	 

	3.6
	Пісок
	10т
	3900
	11
	42900
	42042
	 

	3.7
	Щебень гранітний 5/20 
	10т
	6700
	3
	20100
	19698
	 

	3.8
	Грунт 
	10т
	6900
	3
	20700
	20286
	 

	 Разом захід 3: 
	1005700
	985586
	11462

	 Загальний бюджет проєкту (грн)  
	1423100
	1394638
	28462

	Питома вага витрат до загального бюджету проєкту, %
	100
	98
	2


