ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

“БЕЗПЕЧНЕ ПОДВІР’Я ДЛЯ СВЯТ І ДОЗВІЛЛЯ”

| № з/п | Найменування товарів, робіт, послуг | Одиниця виміру | Розрахунок статті витрат * |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Орієнтовна ціна за од., грн. | Кіль-кість | Сума | Громадський бюджет (грн.) | Співфінансування автора (грн.) |
| 1 | Розробка кошторисної документації |  | 3000,00 |  | 3000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
|  | Разом |  | 3000,00 |  | 3000,00 | 1000,00 | 2000,00 |
| 2 | Улаштування вуличного покриття |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажні роботи | м2 | 70,00 | 620,00 | 43400,00 | 43400,400 | - |
| 2.2 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2м | м2 | 705,00 | 620,00 | 437100,00 | 429250,00 | 7850,00 |
| 2.3 | Заміна чавунних люків | шт. | 500,00 | 2 | 1000,00 | 1000,00 | - |
|  | Разом |  |  |  | 481500,00 | 473650,00 | 7850,00 |
| 3 | Придбання та встановлення інформаційних щитів (2500*2000мм) | шт. | 4000,00 | 2 | 8000,00 | 8000,00 | - |
|  | Разом |  |  |  | 8000,00 | 8000,00 | - |
| Разом по проекту : |  |  |  |  | 492500,00 | 482650,00 | 9850,00 |
| Питома вага до загального бюджету проекту: |  |  |  |  | 98,00% |  | 2,00% |

* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.

ТРОХИМЧУК МИКОЛА ВАЛЕНТИНОВИЧ

| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціали, прізвище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |