ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

149999,00 грн.

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ціна за одиницю | сума | громад-ський бюджет | заявник разом із партнерами |
| 1. | Очищення території від засмічення, вирубка заростей, покіс трави, збирання та вивезення сміття |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка пакетів для збору мусору | 10 Шт.. | 20.00 | 200,00 | - | 200,00 |
| 1.2 | Закупка інвентарю | 5 Шт.. | 60,00 | 300,00 | - | 300,00 |
| 1.3 | Вивезення сміття | 2 Шт.. | 1000,00 | 2000,00 | - | 2000,00 |
| 1.4 | Вирубка заростей | 400 М2 | 1380,00 | 1380,00 | - | 1380,00 |
| 1.5 | Закупівля палива для покосу трави | 10 літри | 22,00 | 220,00 | - | 220,00 |
| Разом |  |  |  | 4100,00 |  | 4100,00 |
| 2. | Розмітка території | роботи | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| Разом |  |  |  | 100,00 | - | 100,00 |
| 3. | Закупка будівельних матеріалів |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стовби для загорожі | 40 шт. | 60,00 | 2400,00 | 2400,00 | - |
| 3.2 | Закупка паркану | 80 м. | 500,00 | 40000,00 | 40000,00 | - |
| 3.3 | Пісок | 40 т. | 500,00 | 20000,00 | 20000,00 | - |
| 3.4 | Цемент | 400 кг. | 3,75 | 1500,00 | 1500,00 | - |
| 3.5 | Двері для входу на майданчик | 1 шт. | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | - |
| Разом |  |  |  | 74900,00 | 64900,00 | - |
| 4 | Закупка обладнання: |  | 68899,05 | 68899,05 | 68899,05 | - |
| Разом |  |  | 68899,05 | 68899,05 | 68899,05 | - |
| 5 | Доставка матеріалів |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доставка паркану | 1 шт. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| 5.2 | Доставка піска | 4 шт. | 500,00 | 2000,00 | 2000,00 | - |
| 5.3 | Цемент | 1 шт. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - |
| 5.4 | Доставка майданчику | 1 шт. | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | - |
| разом |  |  | 7700,00 | 7700,00 | 7700,00 | - |
| 6 | Встановлення обладнання |  | 2699,95 | 2699,95 | - | 2699,95 |
|  |  | разом | 2699,95 | 2699,95 | - | 2699,95 |
| 7. | Закупка та встановлення урн | 4 шт | 200,00 | 600,00 | - | 600,00 |
| Разом |  |  |  | 600,00 | - | 600,00 |
|  | Всього по проекту: |  |  |  | 100000,00 |  |
| Загальний бюджет проекту |  |  |  |  | 142499,05 | 7499,95 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  |  |

* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.

| Автор проекту |  | Підпис |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата |