ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

227595,00 грн

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ціна за одиницю | сума | громадський бюджет | заявник разом із партнерами |
| 1. | Очищення території від засмічення, вирубка зарослів, покос смітників, збирання та вивезення сміття |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка пакетів для збору мусора | 10 Шт.. | 20.00 | 200,00 | - | 200,00 |
| 1.2 | Закупка інвентарю | 5 Шт.. | 60,00 | 300,00 | - | 300,00 |
| 1.3 | Вивезення сміття | 4 Шт.. | 1000,00 | 40000,00 | - | 4000,00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| 2. | Розмітка території | Роботи | 100,00 | 100,00 | - | 1000,00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 3. | Закупка будівельних матеріалів |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плитка "Старый город"(4см) серый | 750 М2 | 104,00 | 78000,00 | 78000,00 | - |
| 3.2 | Бордюр сірий 60 см | 740 Шт.. | 24,00 | 17760,00 | 17760,00 | - |
| Разом |  |  |  | 90560,00 | 90560,00 | - |
| 4 | Доставка матеріалів |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка тротуарной плитки | 9 шт | 1300,00 | 11700,00 | 11700,00 |  |
| 4.2 | Доставка піска | 150 шт | 6,5 | 975,00 | 975,00 |  |
| 4.3 | Цемент | 25 кг | 60,00 | 10800,00 | 10800,00 |  |
| Разом |  |  |  | 23475,00 | 23475,00 |  |
| 5 | Засипка території під укладку плитки, установлення бордюрів |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка бордюра дорожного | 130 шт | 52,00 | 6760,00 | 6760,00 | - |
| 5.2 | Зсипання піском під укладку плитки | 750 М2 | 6,47 | 4874,75 | - | 4874,75 |
| 5.3 | Укладка плитки | 750,00 м2 | 93,51 | 70120,25 | 70120,25 | - |
| 5.4 | Установка бордюра тротуарного | 740 шт. | 24,00 | 17760,00 | 17760,00 | - |
| 5.5 | Демонтаж бордюр | 130 шт | 18,00 | 2340,00 | 2340,00 | - |
| Разом |  |  |  |  | 86860,00 | 15000,00 |
| 6. | Закупка та встановлення урн | 4 шт | 200,00 | 800,00 | - | 800,00 |
| 6.1 | Доставка урн | 4шт. | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 |
| Разом |  |  | 200,00 | 800,00 | - | 1000,00 |
| Разом |  |  |  |  | 216215,25 | 11379,75 |
|  | Всього по проекту: |  |  |  | 216215,25 | 11379,75 |
| Загальний бюджет проекту |  |  |  |  | 216215,25 | 11379,75 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  |  |

* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.

|  |  |  |  |  | Пономарьова Н.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор проекту |  | підпис |  |  | ініціал, прізвище |