Загальний бюджет проекту

«Проект збереження національної пам’яті про воїнів-інтернаціоналістів»

(благоустрій території)

| № з/п |  | Захід | Стаття витрат |  |  |  | Розрахунок статті витрат |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Орієнтовна ціна за одиницю (грн). | Кількість | Сума |  | фонд конкурсу | заявник | парт-нери |
| 1 |  | 1. | Укладання договору на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів та/або розпорядником коштів нижчого рівня чи/або одержувачем коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації. |  |  |  | 65 000,00 | 1 | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3. | Проведення експертизи проектно-кошторисної документації. |  |  |  | 3 500,00 | 1 | 3500,00 |  |  | 3 500,00 |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4. | Підписання необхідних договорів з підрядними організаціями на проведення ремонтних робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 |  | 5. | Проведення ремонтних робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 5.1 | Роботи з демонтажу (плити, асфальт, бордюр) |  |  |  | 95,00 | 316 м2 | 30 020,00 |  | 29 692,00 | 328,00 |  |
| 7 |  | 5.2 | Укладання тротуарної плитки (у вартість включено ціну матеріалу 255 грн./м2) |  |  |  | 568,00 | 316 м2 | 179 488,00 |  | 179 488,00 |  |  |
| 8 |  | 5.3 | Улаштування бордюру (у вартість включено ціну матеріалу 100 грн.шт) |  |  |  | 200,00 | 580 шт. | 116 000,00 |  | 116 000,00 |  |  |
| 9 |  | 5.4 | Лавки для сидіння з монтажем |  |  |  | 20 400,00 | 6 | 122 400,00 |  | 122 400,00 |  |  |
| 10 |  | 5.5 | Ремонт гранітного комплексу (заміна) |  |  |  | 600 000,00 | 1 шт. | 600 000,00 |  | 600 000,00 |  |  |
| 11 |  | 5.6 | Система автономного вуличного освітлення на основі сонячних фотомодулів з монтажем. |  |  |  | 105 000,00 | 2 шт | 210 000,00 |  | 210 000,00 |  |  |
| 12 |  | 5.7 | Озеленення |  |  |  | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376 408,00 |  | 1 307 580,00 | 68 828,00 |  |
| 13 |  | 6. | Підготовка детального звіту по проекту для партнерів проекту та громадськості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний бюджет проекту |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376 408,00 |  |  |  |  |
| Нюхалов Е.В.. |  |  |  |  | Нюхалов Е.В. |  |  |  |
| Автор проекту |  |  | підпис |  | ПІБ |  | Дата |  |