*Продовження додатка 3*

*ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ*

*Загальний бюджет проекту*

***Талановиті діти – майбутнє України***

*вул. Авангардна ,7*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Захід*** | ***Стаття витрат*** | ***Розрахунок статті витрат \**** | | | ***Джерела фінансування*** | |
| ***Ціна за одиницю*** | ***Кіль-кість*** | ***Сума*** | ***Громадський***  ***бюджет*** | ***Заявник разом із партнером*** |
| 1 | Розробка проектно - кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вартість проектних робіт з проходження експертизи | робота | 49 000,00 |  | 49 000,00 | 49 000,00 | - |
| 1.2 | Авторський нагляд, технічний нагляд | Робота | 21 000,00 |  | 21 000,00 | 21 000,00 | - |
| 1.3 | Технічна інвентаризація | робота | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| 1.4 | Сертифікат | Робота | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 8 000,00 | - |
| 1.5 | Обстеження будівлі | робота | 5 500,00 |  | 5 500,00 | 5 500,00 | - |
|  | **Разом** |  | **88 500,00** |  | **88 500,00** | **88 500,00** | - |
| 2 | Капітальний ремонт | робота |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажні роботи | робота | 113.49 | 105м2 | 11 916,00 | 11 916,00 | - |
| 2.2 | Капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон та дверей на металопластикові (енергозберігаючі ) | робота | 5 512,00 | 48,36м2 | 248 049,00 | 248 049,00 | - |
| 2.3 | Капітальний ремонт вистебюля | робота | 283,00 | 112м2 | 31 696,00 | 31 696,00 | - |
| 2.4 | Капітальний ремонт стін у залі для глядачів та холу ГК | робота | 338,00 | 477м2 | 161 226,00 | 161 226,00 | - |
| 2.5 | Капітальний ремонт полів з OSБ | робота | 343,00 | 335м2 | 114 905,00 | 114 905,00 | - |
| 2.6 | Капітальний ремонт стелі з улаштуванням стелі « Армстронг» | робота | 358,00 | 292м2 | 104 536,00 | 104 536,00 | - |
| 2.7 | Заміна електрообладнання | придбання з улаштуванням | 63,00 | 310мп | 19 530,00 | 19 530,00 | - |
| 2.8 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | робота | 518м2 | 518м2 | 190 487,00 | 190 487,00 | - |
|  | **Разом** |  |  |  | **882 345.00** | **882 345.00** | - |
| 3 | Придбання та улаштування | придбання |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання крісел для зали | Шт. | 708,00 | 300шт. | 212 400,00 | 202 554,00 | 9 846.00 |
| 3.2 | Придбання звукової апаратури | Шт. | 39 000,00 | 1 компл. | 39 000,00 | - | 39 000,00 |
| 3.3 | Придбання мультимедійного устаткування | Шт. | 18 000,00 | 1 комп. | 18 000,00 | 4 834,00 | 13 166,00 |
|  | **Разом** |  |  | | **256 234,00** | **202 554,00** | **62 012,00** |
| **Разом по проекту :** | |  | | | **1 240 245,00** | **1 178 232,00** | **62 013,00** |
| **Питома вага до загального бюджету**  **проекту:** | | | | | **95,00%** | | **5,00%** |

\* - у розрахунках цієї статті витрат обов’язково вказуються кількісні показники, ціна за одиницю та сума. Ціни мають бути обґрунтованими та не перевищувати середньо-статистичного розміру.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Автор проекту* |  | *підпис* | |  | *ініціали, прізвище* |
|  |  |  |  |  |  |