ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

| № з/п |  | Захід |  |  | Стаття витрат |  |  | Розрахунок статті витрат* |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн.) | кіль-кість |  | сума (грн.) |  | громадський бюджет |  | заявник разом із партнерами |  |  |
| 1. |  | Захід 1. Демонтаж та ремонтні роботи |  |  | Поріг (перила, пандус, плитка ) |  |  | 50грн. | 41м2 |  | 2050 грн. |  | 2050 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Асфальтне покриття двору |  |  | 25 грн. | 40м2 |  | 1000 грн. |  | 1000 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Демонтування старих дверей та луток |  |  | 500 грн. | 2 шт. |  | 1000 грн. |  |  |  | 1000 грн. |  |  |
|  |  |  |  |  | Збиття старої фарби |  |  | 10 грн. | 30м2 |  | 300 грн. |  |  |  | 300 грн. |  |  |
|  |  |  |  |  | Вивіз сміття |  |  | 500 грн. | 2 рази |  | 1000 грн. |  |  |  | 1000 грн. |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350 грн. |  | 3050 грн. |  | 2300 грн. |  |  |
| 1. |  | Захід 2 Придбання будівельних матеріалів |  |  | Двері пластикові енергозберігаючі |  |  | 9900 грн. | 2 шт. |  | 19800 грн. |  | 19800 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плитка на поріг литьова сіра |  |  | 130грн. | 35м2 |  | 4550 грн. |  | 4550 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плитка на поріг червона |  |  | 150грн. | 6м2 |  | 900 грн. |  | 900 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плитка мозаїка |  |  | 1400грн. | 13м2 |  | 18200 грн. |  | 18200 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цегла- бруківка |  |  | 133грн. | 40м2 |  | 5320 грн. |  | 5320 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Грунтовка |  |  | 250 грн. | 40 л |  | 500 грн. |  | 500 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Церозит № 11 для плитки |  |  | 160 грн. | 60 шт. |  | 9600 грн. |  | 9600 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Церозит № 16 для плитки |  |  | 300 грн | 2шт. |  | 600 грн. |  | 600 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пісок річковий |  |  | 100 грн | 3 мішка |  | 300 грн. |  | 300 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Відсів |  |  | 450 грн | 8т |  | 3600 грн. |  |  |  | 3600 грн. |  |  |
|  |  |  |  |  | Шпаклівка біла фасадна |  |  | 15 грн. | 10 кг |  | 150 грн. |  | 150 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маяки для відкосів |  |  | 15 грн. | 30м2 |  | 450 грн. |  | 450 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Клей ПВА |  |  | 50грн. | 3л |  | 150 грн. |  | 150 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фарба водоемульсій-на |  |  | 240 грн. | 3 кг |  | 240 грн. |  | 240 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шпаклівка для швів |  |  | 90 грн. | 20 кг |  | 1800 грн. |  | 1800 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цемент |  |  | 50 грн | 1 мішок |  | 50 грн. |  | 50 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доставка всіх матеріалів та паливо |  |  | 900 грн. 27грн. | 3 раз 37 л |  | 2700 грн. 1000 грн |  | 2700 грн. 1000 грн |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69910 грн. |  | 66310 грн. |  | 3600 грн. |  |  |
| 1. |  | Захід 3 Придбання аксесуарів для двору |  |  | Урни |  |  | 1300 грн. | 4 шт. |  | 5200 грн. |  | 5200 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лавки |  |  | 700 грн. | 4 шт. |  | 2800 грн. |  | 2800 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Підставок для квітів |  |  | 800 грн | 8 шт. |  | 6400 грн. |  | 6400 грн. |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14400 грн. |  | 14400 грн. |  |  |  |  |
| 1 | Захід 4 Укладання та встановлення |  |  |  |  | Встановлення дверей | 700грн. |  |  | 2 шт. |  | 1400 грн. | 1400 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ґрунтування | 5 грн. |  |  | 30м2 |  | 150 грн. |  |  |  | 150 грн. |  |
|  |  |  |  |  |  | Відкоси | 80 грн. |  |  | 16,5 м2 |  | 1320 грн. | 1320 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шпаклюван-ня | 25грн. |  |  | 13 м2 |  | 325 грн. | 325 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укладання мозаїки | 1400м2 |  |  | 13м2 |  | 18200 грн. | 18200 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укладання тротуарної плитки | 95грн. |  |  | 40м2 |  | 3800 грн. | 3800 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укладання плитки на поріг) | 270 грн. |  |  | (41 м2 |  | 11070 грн. | 11070 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Викладання пандусу | 400 грн. |  |  | 1 шт. |  | 400 грн. | 400 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ґрунтування сходів | 5грн. |  |  | 41м2 |  | 205 грн. | 205 грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Встановлен- ня урн та лавок | 87,5 грн. |  |  | 8 шт. |  | 700 грн. |  |  |  | 700 грн. |  |
|  |  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 37570 грн. | 36720 грн. |  |  | 850 грн. |  |
|  |  |  |  | Всього по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120480 грн |  |  | 6750грн. |
|  |  |  | Загальний бюджет проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127230грн. |  |  |  |
|  |  |  | Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,7 % |  |  | 5,3% |

| підпис автора проекту |  |
| --- | --- |

ініціал, прізвище

дата