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 БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту

	№ з/п
	Захід
	Стаття витрат
	Розрахунок статті витрат
	Джерела фінансування

	
	
	
	орієнтовна ціна за од. (грн.)
	кількість
	сума (грн.)
	громадський бюджет
	заявник разом з партнерами

	1
	Захід 1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Підготовка документації для виконання будівельно-монтажних робіт
	Топографо-геодезична зйомка
	1 500,00
	1
	1 500,00
	1 425,00
	75,00

	1.2
	
	Обстеження існуючої зупинки громадського транспорту
	6 000,00
	1
	6 000,00
	5 700,00
	300,00

	1.3
	
	Розробка паспорту прив`язки нової зупинки громадського транспорту
	5 500,0
	1
	5 500,00
	5 225,00
	275,00

	1.4
	
	Розробка робочого проекту
	38 000,00
	1
	38 000,00
	36 100,00
	1 900,00

	1.5
	
	Ведення авторського нагляду
	4 000,00
	1
	4 000,00
	3 800,00
	200,00

	1.6
	
	Ведення технічного нагляду
	5 000,00
	1
	5 000,00
	4 750,00
	250,00

	1.7
	
	Розроблення паспорту БТІ після виконання БМР
	1 000,00
	1
	1 000,00
	950,00
	50,00

	Разом
	
	
	61 000,00
	57 950,00
	3 050,00

	2
	Захід 2
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Виконання будівельно-монтажних робіт
	Знесення існуючої зупинки
	120,00/м3
	70 м3
	8 400,00
	7 980,00
	420,00

	2.2
	
	Розроблення грунту екскаватором та вручну для влаштування фундаментів
	100,00/м3
	14 м3
	1 400,00
	1 330,00
	70,00

	2.3
	
	Влаштування фундаментів
	2 500,00/м3
	7,0 м3
	17 500,00
	16 625,00
	875,00

	2.4
	
	Влаштування підлоги
	2 500,00/м3
	5,0 м3
	12 500,00
	11 875,00
	625,00

	2.5
	
	Монтаж металевих конструкцій каркасу зупинки
	35 000,00/т
	4,0 т
	140 000,00
	133 000,00
	7 000,00

	2.6
	
	Влаштування стін та покрівлі зупинки з сандвіч-панелей та металевого профільованого листа
	1000,00/м2
250,00/м2
	40 м2

34 м2
	40 000,00

8 500,00
	38 000,00

8 075,00
	2 000,00

425,00

	2.7
	
	Монтаж скління
	2 700,00/м2
	14 м2
	37 800,00
	35 910,00
	1 890,00

	2.8
	
	Влаштування систем обігріву та охолодження
	30 000,00
	2 системи
	60 000,00
	57 000,00
	3 000,00

	2.9
	
	Влаштування системи освітлення та підзарядки електронних приладів
	6 000,00
	1 шт
	6 000,00
	5 700,00
	300,00

	2.10
	
	Сонячна панель типу Solar board
	40 000,00
	1 комплект
	40 000,00
	38 000,00
	2 000,00

	2.11
	
	Монтаж сонячної панелі типу Solar board
	5 000,00
	1 комплект
	5 000,00
	4 750,00
	250,00

	2.12
	
	Монтаж лавок
	2 500,00
	4
	10 000,00
	9 500,00
	500,00

	2.13
	
	Встановлення урн
	750,00
	2
	1 500,00
	1 425,00
	75,00

	Разом
	
	
	388 600,00
	369 170,00
	19 430,00

	Загальний бюджет проекту:
	449 600,00
	427 120,00
	22 480,00

	Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %
	427 120,00
	22 480,00


	
	
	

	підпис автора проекту
	
	ініціал, прізвище



	
	
	
	дата




