**Заходи щодо реалізації проекту:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Строки** | **Результат** | **Відповідальний** |
| **І Підготовчий етап** |
| 1. | Створення робочої групи у закладі по реалізації проекту | 1 тиждень | Створено групу, розподілені обов’язки | Автор проекту, керівник закладу |
| 2. | Підготовка необхідної документації на реалізацію проекту з розпорядниками коштів | 2 тижні | Підписання договорів, отримання коштів | Автор проекту, керівник закладу, балансоутримувач, розпорядники коштів |
| 3. | Проведення тендерів на закупівлю | 1 місяць | Договори з постачальниками | Розпорядник коштів |
| 4. | Отримання необхідного обладнання та меблів | 2 місяці | Отримано необхідне обладнання та меблі | Автор проекту, розпорядник коштів |
| 5. | Підготовка приміщення | 3 місяці |  |  |
| 5.1 | Монтаж електро та мережевих кабелів | 1 тиждень | Змонтовано електромережу, локальну мережу | Розпорядник коштів, заклад освіти |
| 5.2 | Монтаж вікон та балконного блоку | 1 тиждень | Встановлені вікна та балконний блок | Розпорядник коштів, заклад освіти |
| 5.3 | Монтаж дверей | 1 тиждень | Встановлені двері | Розпорядник коштів |
| 5.4 | Поточний ремонт приміщення | 2 тижні | Проведені ремонтні роботи приміщення | Розпорядник коштів |
| 5.5 | Монтаж підлогового покриття | 1 тиждень | Встановлене нове підлогове покриття | Розпорядник коштів |
| 5.6 | Монтаж віконних фіранок «Жалюзі» | 1 тиждень | Встановлено фіранки | Розпорядник коштів |
| 5.7 | Встановлення натяжної стелі типу «Армстронг » | 1 тиждень | Встановлена стеля | Розпорядник коштів |
| 5.8 | Встановлення освітлення типу «Армстронг LED» | 1 тиждень | Встановлене освітлення | Розпорядник коштів |
| 5.9 | Встановлення меблів | 1 тиждень | Мебльована кімната | Розпорядник коштів |
| 5.10 | Встановлення обладнання та його налаштування | 1 тиждень | Оснащене приміщення | Розпорядник коштів, заклад освіти |
| 5.11 | Навчання педагогів та проведення майстер-класів | 1 тиждень | Підвищення кваліфікації | Заклад освіти |
| **ІІ Реалізація** |
| 1. | Проведення занять, консультацій, тренінгів, майстер-класів | Навчальний рік з вересня 2020  | * поліпшення рухової активності та дрібної моторики дітей;
* розвиток мовлення дітей;
* розвиток сенсорних функцій;
* нормалізування психічних функцій,
* зниження агресії;
* підвищення емоційної стабільності та стресостійкості педагогів та батьків;
* попередження та профілактика вигорання педагогів
* нарощування інтелектуального потенціалу батьків та педагогів
 | Заклад освіти |
| 2. | Участь у конкурсах різного рівня | Навальний рік з вересня 2020 | Призові місця | Заклад освіти |
| 3. | Проведення майстер-класів для спеціалістів та педагогів району та міста | Навчальний рік з вересня 2020 | Підвищення кваліфікації | Заклад освіти |
| **ІІІ Підсумки** |
| 1. | Підготовка звітної документації | 1 місяць | Звіт з підсумками про виконану роботу | Розпорядник коштів, автор проекту |
| 2. | Презентація підсумків проекту | 1 місяць | Висвітлення у ЗМІ.Рекламний кліп у соціальних мережах та на сайті закладу | Автор проекту |