**Заходи щодо реалізації проекту:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Назва заходу** | **Строки** | | **Результат** | | **Відповідальний** | |
| **І Підготовчий етап** | | | | | | | | |
| 1. | Створення робочої групи у закладі по реалізації проекту | | | 1 тиждень | | Створено групу, розподілені обов’язки | | Автор проекту, керівник закладу |
| 2. | Підготовка необхідної документації на реалізацію проекту з розпорядниками коштів | | | 2 тижні | | Підписання договорів, отримання коштів | | Автор проекту, керівник закладу, балансоутримувач, розпорядники коштів |
| 3. | Проведення тендерів на закупівлю | | | 1 місяць | | Договори з постачальниками | | Розпорядник коштів |
| 4. | Отримання необхідного обладнання та меблів | | | 2 місяці | | Отримано необхідне обладнання та меблі | | Автор проекту, розпорядник коштів |
| 5. | Підготовка приміщення | | | 3 місяці | |  | |  |
| 5.1 | Монтаж електро та мережевих кабелів | | | 1 тиждень | | Змонтовано електромережу, локальну мережу | | Розпорядник коштів, заклад освіти |
| 5.2 | Монтаж вікон та балконного блоку | | | 1 тиждень | | Встановлені вікна та балконний блок | | Розпорядник коштів, заклад освіти |
| 5.3 | Монтаж дверей | | | 1 тиждень | | Встановлені двері | | Розпорядник коштів |
| 5.4 | Поточний ремонт приміщення | | | 2 тижні | | Проведені ремонтні роботи приміщення | | Розпорядник коштів |
| 5.5 | Монтаж підлогового покриття | | | 1 тиждень | | Встановлене нове підлогове покриття | | Розпорядник коштів |
| 5.6 | Монтаж віконних фіранок «Жалюзі» | | | 1 тиждень | | Встановлено фіранки | | Розпорядник коштів |
| 5.7 | Встановлення натяжної стелі типу «Армстронг » | | | 1 тиждень | | Встановлена стеля | | Розпорядник коштів |
| 5.8 | Встановлення освітлення типу «Армстронг LED» | | | 1 тиждень | | Встановлене освітлення | | Розпорядник коштів |
| 5.9 | Встановлення меблів | | | 1 тиждень | | Мебльована кімната | | Розпорядник коштів |
| 5.10 | Встановлення обладнання та його налаштування | | | 1 тиждень | | Оснащене приміщення | | Розпорядник коштів, заклад освіти |
| 5.11 | Навчання педагогів та проведення майстер-класів | | | 1 тиждень | | Підвищення кваліфікації | | Заклад освіти |
| **ІІ Реалізація** | | | | | | | | |
| 1. | Проведення занять, консультацій, тренінгів, майстер-класів | | | Навчальний рік з вересня 2020 | | * поліпшення рухової активності та дрібної моторики дітей; * розвиток мовлення дітей; * розвиток сенсорних функцій; * нормалізування психічних функцій, * зниження агресії; * підвищення емоційної стабільності та стресостійкості педагогів та батьків; * попередження та профілактика вигорання педагогів * нарощування інтелектуального потенціалу батьків та педагогів | | Заклад освіти |
| 2. | Участь у конкурсах різного рівня | | | Навальний рік з вересня 2020 | | Призові місця | | Заклад освіти |
| 3. | Проведення майстер-класів для спеціалістів та педагогів району та міста | | | Навчальний рік з вересня 2020 | | Підвищення кваліфікації | | Заклад освіти |
| **ІІІ Підсумки** | | | | | | | | |
| 1. | Підготовка звітної документації | | | 1 місяць | | Звіт з підсумками про виконану роботу | | Розпорядник коштів, автор проекту |
| 2. | Презентація підсумків проекту | | | 1 місяць | | Висвітлення у ЗМІ.  Рекламний кліп у соціальних мережах та на сайті закладу | | Автор проекту |