ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

| № з/п | Захід |  | Стаття витрат |  | Розрахунок статті витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Орієнтов-на ціна за од. (грн) |  |  | кіл-сть |  |  |  | сума (грн) |  |  | громадський бюджет |  | заявник разом з партне-рами |
| Захід 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектно-кошторисна документація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектно-кошторисна документація та експертиза | комплект |  |  |  | 105000 |  |  | 1 |  |  |  | 105000 |  | 85000 |  | 20000 |
| 1.2 | Технічний нагляд |  |  |  |  | 10000 |  |  | 1 |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |
| 1.3 | Авторський нагляд |  |  |  |  | 5000 |  |  | 1 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  | 100000 |  | 20000 |
| Захід2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очищення поверхонь від фарби |  | 100м2 | 1095,528 |  |  | 5,92 |  |  |  | 6 485 |  |  |  | 6 485 |  |  |
| 2.2 | Демонтаж відливів |  | м.п | 24 |  |  | 165 |  |  |  | 3960 |  |  |  | 3960 |  |  |
| 2.3 | Демонтаж козирків |  | шт. | 108 |  |  | 6 |  |  |  | 648 |  |  |  | 648 |  |  |
| 2.4 | Вивезення твердого будівельного сміття |  | тн. | 576 |  |  | 1,3 |  |  |  | 749 |  |  |  | 749 |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11842 |  |  |  | 11842 |  |  |
| Захід 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Утеплення стін фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ґрунтування поверхонь фасаду |  | 100м2 | 3086,4 |  |  | 5,92 |  |  |  | 18272 |  |  |  | 18272 |  |  |
| 3.2 | Улаштування наружних інвертарних трубчатих риштувань |  | 100м2 | 2486,76 |  |  | 5,92 |  |  |  | 14722 |  |  |  | 14722 |  |  |
| 3.3 | Утеплення фасаду мінеральними плитами 100мм |  | 100м2 | 32088,4 |  |  | 5,92 |  |  |  | 189 963 |  |  |  | 189 963 |  |  |
| 3.4 | Суцільне шпатлювання поверхонь фасаду |  | 100м2 | 5315,34 |  |  | 0,715 |  |  |  | 3801 |  |  |  | 3801 |  |  |
| 3.5 | Установлення капельника |  | м.п | 89,2 |  |  | 120 |  |  |  | 10702 |  |  |  | 10702 |  |  |
| 3.6 | Монтаж козирька |  | шт. | 840 |  |  | 6 |  |  |  | 5040 |  |  |  | 5040 |  |  |
| 3.7 | Інші витрати( адміністративні витрати та податки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121414 |  |  |  | 121414 |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363914 |  |  |  | 363914 |  |  |
| Захід 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Закупівля матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Необхідні матеріали для утеплення фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 791 |  |  |  | 833 813 |  | 49978 |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 791 |  |  |  | 833 813 |  | 49978 |  |
| Загальний бюджет проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1399547 |  |  |  | 1 329 569 |  | 69978 |  |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 5% |  |

| підпис автора проекту |  |  | ініціал, прізвище |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата |