# ФОРМА ПРОЕКТУ

| № з/п | Назва розділу, підрозділу |
| --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проекту |
| ІІ | ###### Проект |
| 1 | Анотація проекту |
| 2 | Докладний опис проекту |
| 2.1 | Опис проблеми |
| 2.2 | Мета та завдання проекту |
| 2.3 | Технологія досягнення цілей |
| 2.4 | Очікувані результати від виконання проекту |
| ІІІ | ###### Бюджет проекту |
| ІV | ###### Додатки: |

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту |  |  |  | Створення комфортних умов перебування пацієнтів в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект |  |  |  | Саксаганський |  |  |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті 3.7. Положення) |  |  |  | 3.7.2.1 Енергозбереження та енергоефективність |  |  |  |
| Адреса автора проекту |  |  |  | вул., Гетьманська, 3/88 |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |  |  | +38 (097) 370-33-21; milhouse1845@gmail.com |  |  |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: |  |  |  | 1 399 864 грн |  | 100% |  |
| - за рахунок коштів міського бюджету; |  |  |  | 1 329 870 грн |  | 95% |  |
| - за рахунок співфінансування |  |  |  | 69 994 грн |  | 5% |  |
|  |  |  |  |  | О. Задорожний |  |  |
|  | підпис автора проекту |  |  |  | ініціали, прізвище |  |  |
|  |  |  |  |  | дата |  |  |

ІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту

| Назва проекту | Створення комфортних умов перебування пацієнтів в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 4 |
| --- | --- |
| Актуальність | Застарілі будівлі стають однією із головних причин зниження економічого енергозабезпечення. Тепловий комфорт у приміщеннях, підвищює енергетичну ефективність будівель, дає змогу зменшити поточні комунальні платежі, підвищює задоволеність пацієнтів та працівників. Саме тому ми пропонуємо проект капітального ремонту внутрішніх мереж опалення 4-х поверхової будівлі Центру первинної медико — санітарної допомоги №4 за адресою вул. Володимира Великого ,21, що створить затишок та збереже тепло, зменшить поточні платежі. |
| Перелік заходів | - Укладання угоди на виконання робіт. - Підготовка приміщень. - Демонтаж радiаторiв та застарілого трубопроводу. - Придбання та встановлення труб. - Прокладання трубопроводiв опалення з поліпропіленових труб. - Ізоляція для трубопроводів. - Встановлення терморегулятора. |
| Результати реалізації | Оновлення внутрішніх мереж опалення: - створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників; - зменшення теплових витрат та скорочення витрат бюджетних коштів за оплату теплової енергії на 46% - підвищення терміну експлуатації будівлі. |
| Обсяг коштів | Згідно попередніх розрахунків на реалізацію проекту необхідно витратити 1 399 864 грн. Закладом раніше за власні кошти вже виконано та оплачено розробку проектно-кошторисної документації “Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення”, а саме проектні роботи на суму 103 675 грн., та експертизу на суму 13 892 грн. (данні суми не включено до попередніх розрахунків) |
| Джерела фінансування | Фінансування проекту планується за рахунок коштів конкурсу “Громадський бюджет 2020” на суму - 1 329 870 грн., а також за рахунок внеску учасника конкурсу та його партнерів - 69 994 грн. Загальний бюджет проекту складає - 1 399 864 грн. |

2. Докладний опис проекту:

2.1. Опис проблеми

Амбулаторія №1  ЦПМСД №4 обслуговує   35 415 осіб, в тому числі  дорослі — 33 216, діти — 2 199 осіб. Кількість пацієнтів, яких приймає за добу лікарі та процедурні кабінети - 350 осіб. Також в будівлі розташовано консультативно — діагностичний центр КП “Криворізька міська лікарня №4”, який надає амбулаторні послуги всім дорослим мешканцям Саксаганського району. Кількість працівників в будівлі  - 115 осіб.

Рік забудови будівлі ЦПМСД №4 ( вул. Володимира Великого ,21) — 1978 р. З того часу ремонті роботи системи опалення не проводились.

Саме тому ми пропонуємо проект капітального ремонту внутрішніх мереж опалення  4-х поверхової будівлі Центру первинної медико — санітарної допомоги №4 за адресою вул. Володимира Великого, 21, що створить затишок та збереже тепло, зменшить поточні платежі.

2.2. Мета та завдання.

- створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників двох медичних закладів за рахунок ремонту внутрішніх мереж опалення

- зменшення теплових витрат та скорочення витрат бюджетних коштів за оплату теплової енергії на 46%;

- підвищення  терміну експлуатації будівлі.

Завдання проекту:

      - Укласти договір на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів та одержувачем коштів;

      - Виконати зобов’язуваня по співфінансуванню проекту;

      - Виконати роботи зі збереження тепла в примішеннях та підвищення теплоефективності у відповідності з проектом;

      - Підготувати звіт по виконанню проекту;

      - Провести презентацію результатів проекту;

      - Здійснювати інформаційний супровід проекту під час його реалізації, шляхом інформування громадськості на сайті “Громадський проект”, на сайті УОЗ та в засобах масової інформації.

2.3. Технологія досягнення цілей.

Реалізація проекту буде здійснюватися шляхом:

- фінансових механізмів – об’єднання фінансових ресурсів міського бюджету та спонсорських коштів;

- майнових механізмів – здійснення ревізії виконаних робіт та встановленого обладнання;

- економічних механізмів – підвищення ефективності використання фінансових ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій – економія щорічно до 46%.

2.3.1 План-графік реалізації проекту:

| Термін | Захід | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| січень-лютий | Укладання договіру на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів та одержувачем коштів | Головний розпорядник коштів, автор проекту |
| березень-квітень | Визначення підрядної організації виконавця робіт, шляхом проведення державних закупівель, згідно чинного законодавства | Голова тендерного комітету. |
| травень-вересень | Виконання будівельних робіт згідно проектних рішень | Підрядна організація виконавець робіт |
| листопад | Підведення підсумків проекту | Автор проекту, адміністрація закладу |

2.4. Очікувані результати від виконання проекту.

- створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників;

- зменшення теплових витрат та скорочення витрат бюджетних коштів за оплату теплової енергії на 46%

- підвищення  терміну експлуатації будівлі.

- зміцнення іміджу місцевої влади, набуття позитивного досвіду.

- проект дасть можливість покращити умови перебування дітей, дорослих (в тому числі вагітних) та працівників  двох медичних закладів:

- КНП “ЦПМСД №4” КМР

- КП “КМЛ №4” КМР.

- В результаті реалізації проекту забезпечується якісна експлуатація приміщень.

- Підвищується ефективність використання бюджетних коштів та енергетичних ресурсів.

- Для міської влади реалізація проекту – це реалізація зміцнення довіри до влади, укріплення діалогу та порозуміння з громадою.

- Фінансова сталість проекту виявиться економічним поштовхом для впровадження енергозберігаючих технологій, дозволить підвищити ефективність господарської діяльності, зменшити неефективні витрати на утримання бюджетної сфери.

- Інституційна сталість проекту буде забезпечена шляхом подальшого утримання, збереження, обслуговування встановленого обладнання. Міська громада, інтереси якої представляє міська рада, - зацікавлені у збереженні досягнутих результатів.