***ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ***

***Загальний бюджет проекту***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Захід*** | ***Стаття витрат*** | ***Розрахунок статті витрат\**** | | | ***Джерела фінансування*** | |
| ***орієнтовна ціна за од. (грн.)*** | ***кіль-кість*** | ***сума (грн.)*** | ***громад-ський бюджет*** | ***заявник разом з партне-рами*** |
| ***1.*** | ***Захід 1***  ***Демонтаж зруйнованого обладнання та відновлення гумового покриття*** | ***робота*** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж обладнання, огорожі |  | 16,00 | 605м2 | 9860,00 | 9860,00 |  |
| 1.2. | Відновлення гумового покриття (проклейка) |  | 156,00 | 242м2 | 37752,00 | 37752,00 |  |
| 1.3. | Підняття бардюрного каміння по периметру |  | 180,42 | 66 м.п | 11908,00 | 11908,00 |  |
| ***Разом*** | | |  |  | ***59520,00*** | ***59520,00*** |  |  |
| 2. | ***Захід 2***  ***Закупівля, доставка та монтаж обладнання*** | ***робота*** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Спортивний комплекс Воркаут S831.9 |  | 98040,00 | 1 ком.компл. | 98040,00 | 98040,00 |  |
| 2.2 | Спортивний комплекс Воркаут S831.5 |  | 52320,00 | 1 | 52320,00 | 52320,00 |  |
| 2.3 | Спортивний комплекс Воркаут S836.4 |  | 83280,00 | 1 | 83280,00 | 83280,00 |  |
| 2.4 | Прес –гіперекстензія  S831.5 |  | 32440,00 | 1 | 32440,00 | 32440,00 |  |
| 2.5 | Каскад турніків для віджиму |  | 21840,00 | 1 | 21840,00 | 21840,00 |  |
| 2.6 | Бруси потрійні похилі |  | 15520,00 | 1 | 15520,00 | 15520,00 |  |
| 2.7 | Спортивний комплекс с 2-ма похилими лавами |  | 44280,00 | 1 | 44280,00 | 44280,00 |  |
| 2.8. | Міні бруси |  | 10960,00 | 1 | 10960,00 | 10960,00 |  |
| 2.9. | Рукоход |  | 32360,00 | 1 | 32360,00 | 32360,00 |  |
|  | ***Разом*** |  | **391040,00** |  | **391040,00** | **391040,00** |  |
| 3. | ***Благоустрій*** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Встановлення : | ***робота*** |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Лави зі спинкою 1,5 м |  | *2022,00* | 4 | *8088,00* | *4088,00* | *4000,00* |
| 3.1.3 | Смітники металеві з обертовим механізмом |  | *1000,00* | 2 | *2000,00* | *1000,00* | *1000,00* |
| 3.1.4 | Бардюрний камінь |  | *99,00* | 200мп *п.м* | *19800,00* |  | *19800,00* |
| 3.1.5 | Плитка тротуарна (підхідні доріжки к майданчику) |  | *108,00* | 144м2 | *15552,00* | *15552,00* |  |
| ***Разом*** | | |  |  | ***45440,00*** | ***20640,00*** | ***24800,00*** |  | | ***73600,00*** |
| **Загальний бюджет проекту:** | | | | | **496000,00** | ***471200,00*** | ***24800,00*** |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* ***100%*** | | | | | | ***95%*** | ***5%*** |

У зазначені суми закладені суми на оплату всіх видів робіт спецтехніки, оплата всіх видів робіт вручну, монтажі, зварювальні роботи, та оплата всіх видів робіт з благоустрою.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *підпис автора проекту* |  | *ініціал, прізвище* |