БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн.) | кіль-кість | сума (грн.) |  | громад ський бюджет | заявник разом з партне-рами |
| 1. | Підготовка проектно-кошторисної документації | Проектно-кошторисна документація | 40 000 | 1 | 40 000 |  | 40 000 | - |
| Разом |  |  |  |  | 40 000 |  | 40 000 | - |
| 2. | Проведення авторського, технічного нагляду | авторський, технічний нагляд | 25 000 | 1 | 25 000 |  | 25 000 | - |
| Разом |  |  |  |  | 25 000 |  | 25 000 | - |
| 3. | Проведення експертної оцінки | Експертна оцінка | 5 000 | 1 | 5 000 |  | 5 000 | - |
| Разом |  |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 | - |
| 4. | Заміна електропроводки, опалювальних радіаторів | Робота: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка електроточки | 80 | 34 | 2 720 |  | 2720 | - |
|  |  | Прокладка кабелю | 30 | 100 | 3 000 |  | 3000 | - |
|  |  | Установка електрофурнітури | 80 | 8 | 640 |  | 640 | - |
|  |  | Установка опалювальних радіаторів | 600 | 6 | 3600 |  | 3600 | - |
|  |  | Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель D1.5 | 12 | 100 | 1 200 |  | 1 200 | - |
|  |  | Розетки двійні | 100 | 4 | 400 |  | 400 | - |
|  |  | Вимикачі світла подвійні | 100 | 4 | 400 |  | 400 | - |
|  |  | Труба D20 | 90 | 50 | 4 500 |  | 4500 | - |
|  |  | Фітинги | 180 | 24 | 4 320 |  | 4320 | - |
|  |  | Стальний радіатор 500х400 бокове підключення | 1500 | 6 | 9 000 |  | 9000 | - |
| Разом |  |  |  |  | 29 780 |  | 29780 | - |
| 5. | Встановлення енергозберігаючих вікон | Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вікна | 6 000 | 4 | 24 000 |  | 24 000 | - |
|  |  | Водоемульсійна фарба | 150 | 5 | 750 |  | 750 | - |
|  |  | Фінішна шпатлівка | 100 | 8 | 800 |  | 800 | - |
|  |  | Робота |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж відкосів із гіпсокартону | 120 | 13.15 | 1 578 |  | 1 578 | - |
|  |  | Шпатлівка та фарбуваннявідкосів | 120 | 13.15 | 1 578 |  | 1 578 | - |
| Разом |  |  |  |  | 28 706 |  | 28 706 | - |
| 6. | Заміна міжкімнатних дверей | Демонтаж | 300 | 2 | 600 |  | 600 | - |
|  |  | Встановлення дверей та замка | 300 | 2 | 600 |  | 600 | - |
|  |  | Двері міжкімнатні з лиштвою та коробкою | 8 600 | 2 | 17 200 |  | 17 200 | - |
|  |  | Замок | 1 060 | 2 | 2 120 |  | 2 120 | - |
| Разом |  |  |  |  | 20 520 |  | 20 520 | - |
| 7. | Зачистка стін, шпатлювання та їх фарбування, демонтаж старої підлоги, стяжка підлоги | Робота: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зняття емальової фарби | 120 | 145.8 | 17 496 |  | 17 496 | - |
|  |  | Шпатлювання стін під фарбування | 120 | 145.8 | 17 496 |  | 17 496 | - |
|  |  | Монтаж оргскла листового акрилу | 500 | 117.8 | 58 900 |  | 5846 | 53054 |
|  |  | Поклейка малярної сітки на стіни | 90 | 145.8 | 13 122 |  | 13 122 | - |
|  |  | Грунтування стін і стелі 2 рази (перед шпатлюванням і фарбуванням) | 40 | 145.8 | 5 832 |  | 5 832 | - |
|  |  | Фарбування стін | 120 | 145.8 | 17 496 |  | 17 496 | - |
|  |  | Стяжка підлоги | 90 | 102 | 9 180 |  | 9 180 | - |
|  |  | Демонтаж старого лінолеуму | 40 | 102 | 4 080 |  | 4 080 | - |
|  |  | Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стартова шпатлівка | 12 | 175.5 | 2 106 |  | 2 106 | - |
|  |  | Фінішна шпатлівка | 12 | 175.5 | 2 106 |  | 2 106 | - |
|  |  | Фарба | 105 | 42 | 4 410 |  | 4 410 | - |
|  |  | Колор (сірий, серебристий, чорний ) | 90 | 7 | 630 |  | 630 | - |
|  |  | Грунтовка | 60 | 30 | 1 800 |  | 1 800 | - |
|  |  | Малярна сітка | 17 | 146 | 2 482 |  | 2 482 | - |
|  |  | Церезит для підлоги | 12 | 816 кг. | 9 792 |  | 9 792 | - |
| Разом |  |  |  |  | 166 928 |  | 113 874 | 53054 |
| 8. | Закупівля модульної сцени | Матеріали |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подіум металоконструкція (6 х 5.50) конструкція 6 | 68 000 | 1 | 68 000 |  | 68 000 | - |
|  |  | Настил подіума вологостій ка фанера | 850 | 33 | 28 050 |  | 28 050 | - |
|  |  | Сходинки з поручнями | 4 000 | 1 | 4 000 |  | 4 000 | - |
|  |  | «Спідниця» подіума | 350 | 6 мп. | 2 100 |  | 2 100 | - |
|  |  | Арочний карниз сцени | 13 380 | 1 | 13 380 |  | 13 380 |  |
| Разом |  |  |  |  | 115 530 |  | 115 530 | - |
| 9. | Навісна та натяжна стеля, плафони на стелю | Робота: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж гіпсокартону на стелю м² 90 гр. | 200 | 60 | 12 000 |  | 12 000 | - |
|  |  | Поклейка і покраска багетів (пінопласт) | 60 | 48 | 2 880 |  | 2 880 | - |
|  |  | Натяжний потолок (робота +матеріал.) | 200 | 102 | 20 400 |  | 20 400 | - |
|  |  | Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металопрофіль ВD | 40 | 150 | 6 000 |  | 6 000 | - |
|  |  | Металопрофіль СD | 60 | 150 | 9 000 |  | 9 000 | - |
|  |  | Багети | 120 | 48 | 5760 |  | 5760 | - |
|  |  | Гіпсокартон вологостійкий 1.50 х 2 | 190 | 20 | 3 800 |  | 3 800 | - |
|  |  | Плафони на стелю | 1 200 | 5 | 6 000 |  | 6 000 | - |
|  |  | Підсвітка на стелю | 360 | 26 | 9 360 |  | 9 360 | - |
| Разом |  |  |  |  | 75 200 |  | 75 200 | - |
| 10. | Покриття підлоги лінолеумом | Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лінолеум | 500 | 102 | 51 000 |  | 51 000 | - |
|  |  | Плінтус | 100 | 30 | 3 000 |  | 3 000 | - |
|  |  | Клей під лінолеум | 90 | 15 | 1 350 |  | 1 350 | - |
|  |  | Стикувальна стрічка для лінолеуму | 90 | 20 | 1 800 |  | 1 800 | - |
|  |  | Кут внутрішній | 55 | 10 | 550 |  | 550 | - |
|  |  | Кут зовнішній | 55 | 4 | 220 |  | 220 | - |
|  |  | Робота |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покриття підлоги лінолеумом | 80 | 102 | 8 160 |  | 8 160 | - |
|  |  | Встановлення плінтусів, стикувальної стрічки та кутів | 60 | 50 | 3 000 |  | 3000 | - |
| Разом |  |  |  |  | 69 080 |  | 69 080 | - |
| 11. | Технічне обладнання | Акустична система | 46 000 | 1 | 46 000 |  | 46 000 | - |
|  |  | Мікшерний пульт | 25 000 | 1 | 25 000 |  | 25 000 | - |
|  |  | Радіомікрофон | 3 500 | 6 | 21 000 |  | 21 000 | - |
|  |  | Ноутбук | 15 000 | 1 | 15 000 |  | 15 000 | - |
|  |  | Мультимедійний проектор | 20 303 | 1 | 20 303 |  | 20303 | - |
|  |  | Мультимедійний екран | 7 000 | 1 | 7 000 |  | 7 000 | - |
|  |  | Проекційний столик 2x3 | 4 000 | 1 | 4 000 |  | 4 000 | - |
|  |  | Комп’ютерний стіл (кутовий) | 6 500 | 1 | 6 500 |  | 6 500 | - |
|  |  | Кондиціонер | 15 000 | 2 | 30 000 |  | 30 000 | - |
|  |  | Світлове оснащення: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лінійні LED прожектори | 12 197 | 1 | 12 197 |  | 12 197 | - |
|  |  | Рухомі LED голови | 26 000 | 2 | 52 000 |  | 52 000 | - |
|  |  | Стійки для світлового обладнання | 3 001 | 1 | 3 001 |  | 3001 | - |
|  |  | Установка кондиціонера | 2 300 | 2 | 4 600 |  | 4 600 | - |
|  |  | Установка світлового оснащення та акустики | 700 | 3 | 2 100 |  | 2 100 | - |
| Разом |  |  |  |  | 248 701 |  | 248 701 | - |
| 12. | Текстильний дизайн та розміщеннястільців | Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тканина на штори (світло-сіра) | 760 | 54 | 41 040 |  | 41 040 | - |
|  |  | Тканина на штори (темно-сіра) | 760 | 27 | 20 520 |  | 20 520 | - |
|  |  | Оздоблювальний кант | 90 | 165 | 14 850 |  | 14 850 | - |
|  |  | Тюль (білий) 4.5х54 | 500 | 54 | 27 000 |  | 27 000 | - |
|  |  | Петельна стрічка для штор і тюлі | 45 | 135 | 6 075 |  | 6 075 | - |
|  |  | Тканина на куліси (світло-сірий) 1.5 | 560 | 70 | 39 200 |  | 39 200 | - |
|  |  | Тканина на куліси (темно-сіра) 1.5 | 560 | 20 | 11 200 |  | 11 200 | - |
|  |  | Карниз 2.5 | 440 | 10 | 4 400 |  | 4 400 | - |
|  |  | Карниз 2.2 | 420 | 5 | 2 100 |  | 2 100 | - |
|  |  | Труба D 3 | 120 | 24 | 2 880 |  | 2 880 | - |
|  |  | Кріплення на труби | 90 | 11 | 990 |  | 990 | - |
|  |  | Офісні стільці (чорний) | 535 | 120 | 64 200 |  | 64 200 | - |
| Разом |  |  |  |  | 234 455 |  | 234 455 | - |
| Загальний бюджет проекту: |  |  |  |  | 1 058 900 | 1 005 846 |  | 53 054 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  | 95% |  | 5% |