# ФОРМА ПРОЄКТУ

| № з/п | Назва розділу, підрозділу |  |
| --- | --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проєкту |  |
| ІІ | ###### Проєкт |  |
| 1 | Анотація проєкту |  |
| 2 | Докладний опис проєкту |  |
| 2.1 | Опис проблеми |  |
| 2.2 | Мета та завдання проєкту |  |
| 2.3 | Технологія досягнення цілей |  |
| 2.4 | Очікувані результати від виконання проєкту |  |
| ІІІ | ###### Бюджет проєкту |  |
| ІV | ###### Додатки: |  |

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЄКТУ

| Назва проєкту (не більше 15 слів) |  |  |  | «Безпечне дитинство- турбота дорослих» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проєкт |  |  |  | Саксаганський |  |  |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проєкт (визначені в пункті 3.7 Положення) |  |  |  | 3.7.2. 2.благоустрій. |  |  |  |
| адреса автора проєкту |  |  |  | 50056, м. Кривий Ріг, мкрн Сонячний, б.32, кв 39 |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |  |  | - 096- 768-30-15 mega.dnz222@ukr.net |  |  |  |
| Загальний бюджет проєкту, у тому числі: |  |  |  | 495600 |  | 100% |  |  |
| - за рахунок коштів міського бюджету; |  |  |  | 470820 |  | 95 % |  |
| - за рахунок співфінансування |  |  |  | 24780 |  | 5 % |  |
|  |  |  |  | Щур Т.В. |  |
| підпис автора проекту |  |  |  | ініціал, прізвище |  |
|  |  |  |  | дата |  |

ІІ. ПРОЄКТ

1. АНОТАЦІЯ ПРОЄКТУ

Назва проєкту: «Безпечне дитинство- турбота дорослих»

(заміна огорожі та укладка тротуарної плитки на території Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 222» Криворізької міської ради Дніпропетровської області) (далі - Проєкт).

Актуальність проєкту.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 222» Криворізької міської ради розташований у Саксаганському районі на мікрорайоні Гірницький. На сьогодні в закладі здобувають дошкільну освіту  216 дітей. Дошкільний навчальний заклад працює з 1986 року, тому цілком закономірним є той факт, що його огорожа не відповідає сучасним вимогам,  асфальтове покриття пішохідних доріжок значно пошкоджене.

Згідно Санітарного регламенту для ДНЗ,  положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, територія закладу повинна бути огороджена і не доступна для потрапляння бездомних котів та собак, сторонніх людей. Однак, коли огорожа знаходиться в незадовільному стані: частини прольотів проржавіли і мають значні дірки,  вона несе небезпеку  учасникам навчально –виховного процесу та не виконує основну функцію – перешкоди для проникнення сторонніх. Тому, буде актуальним заміна старих конструкцій на нові. Також існує проблема ушкодженого асфальтового покриття пішохідних доріжок. Зважаючи на вік здобувачів освіти, є велика ймовірність травмування дітей через нерівність та ями на  доріжці.

Діти — це наше майбутнє і в першу чергу наш проєкт спрямований на те, щоб дітям створити безпечні умови для перебування  на території закладу дошкільної освіти №222.

Перелік заходів в рамках реалізації проекту включає:

1. Демонтаж існуючої огорожі;

2. Улаштування фундаментів огорожі;

3. Монтаж стовпів;

4. Встановлення секцій огородження з елементами кріплення.

5. Встановлення хвіртки та воріт.

6. Демонтаж асфальтового покриття пішохідної доріжки.

7. Укладка тротуарної плитки на пішоходній доріжці біля хвіртки.

Результати реалізації: В результаті відремонтованої огорожі буде створене комфортне та безпечне перебування дітей на території закладу дошкільної  освіти  №222.  Огорожа території закладу сприятиме збереженню майна та  дитячих ігрових майданчиків від вандалізму, заважатиме проникненню сторонніх осіб на територію ДНЗ  та підвищить естетичний вигляд дошкільного закладу.  Відремонтована пішохідна доріжка убезпечить здобувачів освіти, працівників закладу та батьківську громадкість від травмування.

Обсяг коштів та джерела фінансування: Для реалізації проекту планується витратити 495 600 грн. За рахунок громадського бюджету – 470820 грн.   За рахунок власних коштів – 24780 грн

2. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЄКТУ

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок)      № 222» Криворізької міської ради  розташований  у Саксаганському районі на мікрорайоні Гірницький. На сьогодні у закладі здобувають дошкільну освіту  216 дітей.  Дошкільний навчальний заклад працює з 1986 року. Зважаючи на вік будівлі,  цілком закономірним є той факт, що огорожа закладу має неестетичний вигляд, майже повністю проржавіла, має значні дірки, які неодноразово «латалися» підручними засобами. По всьому периметру огорожа перебуває в незадовільному та місцями аварійному стані. На територію потрапляють бродячі коти та собаки, сторонні люди в вечірні години можуть перебувати в павільйонах, що ускладнює  роботу сторожів закладу і призводить до конфліктних ситуацій з батьками вихованців.  Небезпеку для  життя та здоровя дітей також несе пошкодженне асфальтове покриття пішохідних доріжок. Асфальту практично немає біля бордюрів, а на самій доріжці є вибоїни та ями.

З метою створення безпечних умов перебування дітей в КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №222» КМР, збереження майна закладу  та поліпшення естетичного вигляду, необхідно здійснити заміну огорожі та укладку тротуарної плитки на доріжках, що ведуть від хвіртки.

Проєкт передбачає заміну огорожі закладу дошкільної освіти № 222 (обсягом 220 м.), яка знаходиться в незадовільному стані, та укладку тротуарної плитки  (30 м. кв.), що  створить безпечні умови для перебування дітей в садочку.

Реалізація Проєкту дозволить вирішити ряд проблем:

- часткова заміна пошкодженої огорожі

- безпечне перебування учасників освітнього процесу на території закладу;

- Огорожа, яку планується встановити, буде надійним захистом дітей під час перебування в садочку, збереже руйнування спортивного та ігрового обладнання на дитячих майданчиках сторонніми особами.

- Часткова заміна асфальтового покриття пішохідних доріжок;

- покращення естетичного вигляду ДНЗ;

- забезпечення благоустрою та саніарно- гігієнічного стану території.

Цільові групи проєкту. Реалізація проєкту сприятиме покращенню умов для безпечного перебування на території КЗ «ДНЗ (ясла- садок) № 222 КМР Зокрема у втіленні Проєкту зацікавлені:

- Вихованці дошкільного закладу – 216 дітей;

- Майбутні вихованці  закладу дошкільної освіти;

- Працівники ЗДО  – 54

- Батьківська громада

2.2. Мета та завдання проекту.

Головною метою проекту  є забезпечення безпечного перебування  дітей на території закладу дошкільної освіти, шляхом встановлення (заміни) огорожі на території  Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 222» Криворізької міської ради та укладки тротуарної плитки на пішохідних доріжках.

Для досягнення мети передбачено виконання ряду завдань:

- Демонтаж існуючої загорожі;

- Розробка проектно-кошторисної документації реалізації проекту;

- Улаштування фундаментів огорожі;

- Монтаж стовпів;

- Встановлення секцій огородження з елементами кріплення;

- Встановлення  воріт та хвіртки;

- монтаж залізобетонної огорожі;

- демонтаж асфальтового покриття пішохідної доріжки;

- укладка тротуарної плитки  на пішохідній доріжці біля хвіртки. (30 м2)

Проект відповідає одному з пріоритетних напрямів конкурсу, а саме:              п. 3.7.2.2 Благоустрою,

2.3. Технологія досягнення цілей.

Методи реалізації проєкту. Основними методами реалізації Проєкту є: організаційні, фінансові та економічні механізми.

Для виконання завдань Проєкту необхідно здійснити пошук підрядної організації, яка здійснить встановлення огорожі та укладку тротуарної плитки. Фінансові та економічні механізми управління Проєктом регламентують відповідні сторони його реалізації.

Заходи проєкту.

Реалізація Проекту виконується в кілька етапів:

1-й етап: здійснюється демонтаж існуючої огорожі;

2-й етап – улаштування фундаментів огорожі;

3-й етап  -монтаж стовпів;

4-й етап- встановлення секцій огородження;

5-й етап – встановлення хвіртки та воріт:

6-й етап- підготовка пішохідної доріжки для укладки тротуарної плитки;

7-й етап- укладка плитки;

8- й етап: благоустрій території після проведених робіт.

2.4. Очікувані результати Проєкту.

Короткотривалі результати та перспективні наслідки реалізації проекту:  Проект є сталим, оскільки його результати будуть корисними для здобувачів дошкільної освіти, працівників дошкільного закладу та  батьківської громади.

Даний проєкт забезпечить:

-   Підвищення ролі громадськості, бізнесових структур у вирішенні нагальних

проблем;

-   Знімить соціальну напругу серед населення, чиї діти відвідують дошкільний  заклад;

-   Створить сприятливі санітарно-гігієнічні, безпечні умови для збереження

здоров’я  малюків;

-   Ліквідують проблеми попадання на територію закладу бродячих собак, котів та  сторонніх людей, що створить безпечні умови для перебування  дітей в закладі та на його території.

- Підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між  учасниками       проекту – місцевими органами влади, працівниками закладу, батьківською громадою – задля  можливості реалізації інших актуальних проектів.

Ключові показники оцінки результату проекту:

• Діти почуваються безпечніше під час прогулянки.
• Неможливість проникнення сторонніх осіб на територію ДНЗ.
• Естетичний вигляд території ДНЗ»
• Задоволені батьки та діти, які відвідують дошкільний заклад.
• Підвищення рівня ДНЗ